«Муниципальная целевая программа 
совместного финансирования прокладки уличных водопроводных сетей г.Заинск в 2012 году
- «Чистая вода – долгая жизнь»   
паспорт программы
	Наименование Программы
	«Муниципальная целевая программа совместного финансирования прокладки уличных водопроводных сетей г.Заинск – «Чистая вода – долгая жизнь»   в 2012 году в рамках реализации «Комплексной программы филиала ОАО «Водоканалсервис»-«Заинск-Водоканал» по реконструкции и замене систем водоснабжения и водоотведения на 2012-2017 г.г.»



	Основание для разработки Программы
	Федеральный закон от 30.12.2004г.№210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

	Заказчик
	Совет Заинского муниципального района Республики Татарстан



	Основные разработчики Программы
	Исполнительный комитет Заинского муниципального района



	Цели и задачи Программы
	Основные цели:
- обеспечение гарантированно безопасной питьевой водой населения г.Заинск;
- бесперебойность предоставления услуг водоснабжения потребителям;

 - повышение энергетической эффективности объектов системы водоснабжения и внедрение политики энергосбережения в сфере водоснабжения;
- обеспечение населению Заинска доступа к услугам централизованного водоснабжения.
  Основные задачи:
 - развитие системы водоснабжения территорий города с использованием подземных источников водоснабжения;
 - строительство новых сетей и сооружений для водоснабжения микрорайонов города 


	Сроки реализации Программы


	2012 год

	Перечень мероприятий
	 1.Подготовка исходно-разрешительной документации и проектной документации, в том числе экспертиза проектной документации, инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода 

2. Строительство новых водопроводных сетей в 2012 году на улицах

- Горбунова Ø 63мм-145м , Речная Ø 110мм-768м, Лесная Ø 63мм-155м, 

Тукая Ø 110мм- 320м, 
закольцовка ул.Горбунова-ул.Партизанская Ø 63мм-441м. в частном секторе центральной части города;

- ул.Узловая Ø 63мм-520м, (мкр.Бугульда-4); 

- ул.Железнодорожная Ø 63мм-180м 
(мкр.Бугульда-1);

- ул.Южная, ул.Молодежная с закольцовкой сети и установкой водоразборных колонок Ø 110мм- 2073м (мкр.Воздвиженка)

-от ВНС-2 до врезки в сущ.трубопровод по ул.Молодёжная Ø315мм- 955м (мкр.Воздвиженка).

3. Реконструкция существующих водопроводных сетей г.Заинск в 2012 году на улицах:

- ул.Мира Ø 63мм-464м, ул.Рябиновая Ø 63мм-170м, ул.Пригородная Ø 63мм-250м, ул.Пионерская Ø 63мм-240м. (мкр.пос.Мирный);

- ул.Полевая Ø 110мм.-554м, ул.Ульянова Ø 63мм-287м. (мкр.Заинск-2);



	Источники финансирования Программы
	Финансирование программы осуществляется за счет средств филиала ОАО «Водоканалсервис»-«Заинск-Водоканал», 

за счет средств бюджета муниципального образования г.Заинск, 

за счет собственных средств абонентов

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
	Практическая реализация основных мероприятий Программы позволит добиться:

-обеспечения жителей микрорайонов города услугами централизованного водоснабжения;

- возможности развития территорий Заинска, а также водоснабжения территорий индивидуальной жилой застройки города

- надежности водоснабжения, качества производимых услуг, снизит уровень потерь в сетях. 



        

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 
          Водоснабжение г.Заинска осуществляется от  трех источников: 

- артводозабор «Дуслык» в н.п. Ст. Пальчиково мощностью 15 тыс. м3/сут., 

- МР «Мирный» из 8-ми артезианских скважин производительностью 500м3 /сут.,

- МР «Заинск-2» из 13-ти артезианских скважин производительностью 1000м3/сут.. 

  Камская вода от УПТЖ для ППД АО «Татнефть» является резервным источником водоснабже-ния г.Заинск. 

    Питьевая вода из артезианских скважин по сборным водоводам Д225-300 мм подается в два резервуара питьевой воды объемом 200 м3 каждый. Для исключения контакта внутреннего пространства резервуаров с атмосферным воздухом и воздухообмена предусмотрено 2 фильтра-поглотителя, выполненных по типовому проекту.
Для подачи питьевой воды из резервуаров в г.Заинск имеется насосная станция П подъема, оборудованная четырьмя насосами типа 1Д630/125А, производительностью 550 м3/час и высотой подъема 101 м. Общая производительность насосной станции составляет 22,5 тыс. м3/сутки.
При эксплуатации насосной станции П подъема в рабочем режиме работает один насос, три насоса находятся в резерве.
Насосными агрегатами насосной станции П подъема питьевая вода первоначально по двум стальным напорным коллекторам Д 325 мм протяженностью 3,25 км каждая нитка, а затем по трем напорным коллекторам Д 315 мм из полиэтиленовых труб протяженностью 10,79 км каждая нитка подается на водопроводную насосную станцию №1. На ВНС-1 вода хлорируется и подается в городскую распределительную сеть.

Протяженность водопроводной сети г.Заинск  составляет 181,5 км, из них 48,7км в мкр.Заинск-2, 11,5км  в мкр.Мирный.
   Одной из нерешенных проблем остается водоснабжение территорий индивидуальной жилой застройки города, которое в настоящее время осуществляется с использованием водоразборных колонок или колодцев на территории частных земельных участков. В целях обеспечения доступа населения к услугам централизованного водоснабжения предусмотрено строительство уличных сетей водопровода на улицах Горбунова, Речная, Лесная, Тукая (центральная часть города), ул.Узловая (мкр.Бугульда-4), ул.Южная, Молодежная (мкр.Воздвиженка) для возможности подключения к ним объектов индивидуального жилищного строительства.
             В настоящее время водоснабжение МР «Воздвиженка» производится по двум водоводам ПНД «С» Д225мм от водопроводных сетей центральной части города. В летний период в МР Воздвиженка производится интенсивный отбор воды на полив приусадебных участков и в результате ощущается нехватка воды на верхних этажах многоквартирных жилых домов квартала №35. После прокладки водопровода на улицах Южная и Молодежная, ситуация еще более усугубится. Прокладка водоводов протяженностью 1,246 километра от ВНС-2 позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение МР «Воздвиженка».
            Строительство новых водопроводных сетей будет выполнено с целью оптимизации схемы водоснабжения города. Выполнение  данных мероприятий позволит подать качественную артезианскую воду на все улицы и увеличить число абонентов филиала ОАО «Водоканалсервис»-«Заинск-Водоканал».
                                  

2. Цели, задачи и сроки реализации Программы
              Программа направлена на повышение качества работы централизованных систем коммунального водоснабжения г.Заинск, предоставление доступных услуг водоснабжения, обеспечивающих достойное качество жизни потребителям, создание условий для устойчивого развития города.     

Основными целями Программы являются:
- обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоснабжения;

          - бесперебойность предоставления услуг водоснабжения потребителям;
          - повышение энергетической эффективности объектов системы водоснабжения и внедрение политики энергосбережения в сфере водоснабжения;     
          Основные задачи Программы:
    
 - развитие системы водоснабжения территорий города с использованием подземных источников водоснабжения;
            - строительство сетей и сооружений для водоснабжения микрорайонов города 
- повышение надежности и качества предоставления услуг систем водоснабжения 
Реализация Программы будет осуществляться в 2012 году.

3. Участники и механизм реализации Программы 
    
Заказчиком Программы является Совет Заинского муниципального района. Управление процессом реализации Программы возложено на Исполнительный комитет Заинского муниципального района. Общая координация хода выполнения Программы возложена на заместителя Руководителя исполнительного комитета Заинского муниципального района по инфраструктурному развитию. Оперативный контроль за ходом реализации программы обеспечивается отделом жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства Исполнительного комитета Заинского муниципального района. Исполнителем Программы является филиал ОАО «Водоканалсервис» - «Заинск-Водоканал», который представляет отчетные данные о ее реализации в Исполнительный комитет Заинского муниципального района.  Механизм реализации Программы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех участников Программы.               
     



               
4. Ресурсное обеспечение Программы

          Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в рамках реализации Комплексной программы  филиала ОАО «Водоканалсервис»- «Заинск-Водоканал» по реконструкции и замене систем водоснабжения и водоотведения на 2012-2017г.г. за счет собственных и привлеченных средств филиала ОАО «Водоканалсервис»- «Заинск-Водоканал», за счет средств бюджета муниципального образования г.Заинск.  
Разработка проектно-сметной документации, проведение строительно-монтажных работ, затраты на прочие материалы осуществляются за счет средств филиала ОАО «Водоканалсервис»- «Заинск-Водоканал».

Затраты на приобретение основных материалов осуществляются за счет средств бюджета муниципального образования г.Заинск  по представленным

филиалом ОАО «Водоканалсервис»  комплектовочным ведомостям.

Подключение к системе водоснабжения (обустройство колодца, прокладка водопроводного  ввода в дом) выполняется за счет собственных средств абонента.
Примерный объем финансирования Программы составляет  

12086,529 тыс.руб. (включая НДС)     

                   

5.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее эффективности
Реализация мероприятий Программы позволит
- обеспечить жителей микрорайонов города услугами централизованного водоснабжения; 
         - построить новые сети и увеличить охват населения централизованным водоснабжением
-обеспечить развитие системы водоснабжения города, повышение ее надежности, качества производимых услуг. 
6. Перечень мероприятий Программы
          1.Подготовка исходно-разрешительной документации и проектной документации, в том числе экспертиза проектной документации, инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода 

         2. Строительство новых водопроводных сетей в 2012 году на улицах:
- Горбунова Ø 63мм-145м , Речная Ø 110мм-768м, Лесная Ø 63мм-155м, 
Тукая Ø 110мм- 320м, закольцовка ул.Горбунова-ул.Партизанская Ø 63мм-441м. в частном секторе центральной части города;
- ул.Узловая Ø 63мм-520м, (мкр.Бугульда-4); 
- ул.Железнодорожная Ø 63мм-180м (мкр.Бугульда-1);
- ул.Южная, ул.Молодежная с закольцовкой сети и установкой водоразборных колонок Ø 110мм- 2073м (мкр.Воздвиженка)
-от ВНС-2 до врезки в сущ.трубопровод по ул.Молодёжная Ø315мм- 955м (мкр.Воздвиженка).

3. Реконструкция существующих водопроводных сетей г.Заинск в 2012 году на улицах:
- ул.Мира Ø 63мм-464м, ул.Рябиновая Ø 63мм-170м, ул.Пригородная Ø 63мм-250м, ул.Пионерская Ø 63мм-240м. (мкр.пос.Мирный);
- ул.Полевая Ø 110мм.-554м, ул.Ульянова Ø 63мм-287м. (мкр.Заинск-2);

4. Работы по подключению абонентов к системе водоснабжения выполняются за счет собственных средств абонента

Примечания:

       Программа может быть откорректирована в течение года в части объема финансирования и перечня объектов строительства сетей.
Расходы на строительство новых водопроводных сетей приведены в приложении 1.
      График производства работ приведен в приложении 2.
      Схемы прокладки водопровода по улицам в приложении 3,4. 
	 
	
	
	
	
	
	
	Приложение1

	№
	Наименование объекта
	За счет средств филиала ОАО «Водоканалсервис»-«Заинск-Водоканал»
	За счет средств бюджета муниципального образования г.Заинск
Основные материалы
	ИТОГО
	Год строитель-ства

	
	
	ПСД
	СМР
	Прочие материалы
	Всего
	
	
	

	
	
	тыс.руб
	тыс.руб
	тыс.руб
	тыс.руб
	тыс.руб
	тыс.руб
	год

	1
	ул. Горбунова,
	12,34
	67,079
	32,193
	111,612
	55,013
	166,625
	2012

	
	ПНД Ø 63, 145м
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ул. Речная 
	67,22
	340,483
	165,228
	572,931
	334,506
	907,437
	2012

	
	ПНД  Ø110,768м
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ул. Лесная 
	8,55
	50
	29,43
	87,983
	27,477
	115,46
	2012

	
	Ø 63, 155м
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ул. Тукая 
	32,36
	166,83
	64,711
	263,901
	172,297
	436,899
	2012

	
	Ø 110, 320м
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ул. Узловая
	19,68
	96,273
	30,638
	146,591
	119,03
	265,62
	2012

	
	Ø 63,520м
	
	
	
	
	
	
	

	6
	МР Воздвиженка ул.Южная и Молодежная от ВНС-2 Ø 110,2073м
	119,91
	715,624
	127,324
	962,86
	655,95
	1618,808
	2012

	7
	МР Воздвиженка От ВНС-2 до ул.МолодёжнаяПНД Ø 315, 955м
	245,406
	3067,573
	551,649
	3864,628
	3004,176
	6868,804
	2012

	8
	Закольцовка Горбунова-Партизанская ПНД Ø 63, L=441м
	11,284
	141,053
	1,547
	153,884
	127,676
	281,560
	2012

	9
	Ул.Мира МР п.Мирный         ПНД Ø 63, L=454м
	12,276
	153,456
	37,251
	202,983
	91,948
	294,931
	2012

	10
	Ул.Рябиновая МР п.Мирный         ПНД Ø 63, L=170м
	3,889
	48,612
	8,284
	60,785
	20,232
	81,017
	2012

	11
	Ул.Пригородная МР п.Мирный         ПНД Ø 63, L=250м
	5,802
	72,52
	11,149
	89,471
	29,754
	119,225
	2012

	12
	Ул.Железнодо-рожная              МР п.Мирный         ПНД Ø 63, L=180м
	3,892
	48,648
	5,299
	57,839
	27,527
	85,366
	2012

	13
	Ул.Пионерская              МР п.Мирный         ПНД Ø 63, L=240м
	5,534
	69,179
	4,634
	79,347
	61,485
	140,832
	2012

	14
	Ул.Ульянова              МР Заинск-2         ПНД Ø 63, L=287м
	6,958
	86,979
	3,882
	97,819
	62,537
	160,356
	2012

	15


	Ул.Полевая              МР Заинск-2         ПНД Ø 63, L=287м
	15,001
	187,518
	130,339
	332,858
	210,730
	543,588
	2012

	
	ИТОГО
	570,103
	5311,827
	1203,558
	7085,493
	5000,338
	12086,529
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Директор филиала ОАО

«Водоканалсервис»-«Заинск-Водоканал»                                            Р.Р. Ханнанов
2

