|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек постановлению Руководителя Исполнительного комитета города Заинска Заинского муниципального района РТот «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г. №\_\_\_\_  |

**Муниципальная целевая программа**

**«Благоустройство территории города Заинска Заинского муниципального района на 2014 год»**

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЗАИНСКА ЗАИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД»**.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории города Заинска Заинского муниципального района на 2014 год» (далее – Программа). |
| Обоснование для разработки Программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;Устав города Заинска Заинского муниципального района РТ. |
| Заказчик Программы | Исполнительный комитет города Заинска Заинского муниципального района |
| Разработчик Программы | Исполнительный комитет города Заинска Заинского муниципального района |
| Исполнители Программы | Исполнительный комитет города Заинска, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством и физические лица. |
| Цели и задачи Программы | * совершенствование улично-дорожной сети;
* приведение в качественное состояние городских автомобильных дорог и тротуаров;
* приведение в качественное состояние внутридворовых территорий жилого фонда города;
* улучшение системы уличного освещения в соответствии с потребностями экономики и населения города;
* повышение эстетической привлекательности территории города;
* создание благоприятных условий для проживания населения.
 |
| Сроки реализации Программы | 2014 год |
| Источники финансирования | Бюджет города Заинска. |
| Контроль за реализацией Программы | Исполнительный комитет города Заинска Заинского муниципального района в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | * формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям человека;
* развитие и совершенствование улично-дорожной сети, улучшение ее технического состояния;
* улучшение обстановки в сфере безопасности дорожного движения;
* повышение надежности сетей уличного освещения;
* повышение эффективности расходов средств бюджета города на мероприятия по благоустройству города.
 |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при участии в ее решении населения города Заинска. Обеспечение благоустройства городских территорий закреплено также Правилами по благоустройству территории муниципального образования «город Заинск Заинского муниципального района», утвержденными решением Совета города Заинска от 23.03.2012г. №76 (с учетом внесенных изменений и дополнений).

Именно поэтому высокие требования предъявляются к реконструкции и капитальному ремонту дорог и тротуаров, сетей уличного освещения, благоустройству внутридворовых территорий, озеленению, содержанию мест захоронения.

Основная часть дорожно-уличной сети городского значения, в т.ч. тротуаров, придомовых территорий и внутриквартальных проездов города, построены преимущественно в 1970-1980 годах, и значительная их часть имеет высокую степень износа и не соответствует нормативным транспортно-эксплуатационным показателям. Основные причины - стремительный рост числа машин, постоянно увеличивающийся транспортный поток по городу, а также хроническая нехватка средств на их ремонт, в результате – объемы, недостаточные для решения проблемы.

Невозможно представить себе современный город без хорошего уличного освещения. В последние годы в городе Заинске увеличилось количество улиц, на которых проведены строительство новых и реконструкция существующих сетей уличного освещения, были сделаны и делаются определенные шаги для решения указанных проблем. Однако проблема недостаточного наружного освещения на отдельных улицах города Заинска морального и физического износа сетей уличного освещения и оборудования очевидна.

В соответствии с вышеизложенным разработка данной Программы имеет большую актуальность. Проведение указанных мероприятий послужит приданию городу Заинску статуса чистого, благоустроенного города, увеличению его привлекательности для жителей и гостей.

С учетом реализации Программы прогноз развития ситуации в сфере благоустройства города Заинска будет выглядеть следующим образом:

* увеличится доля капитально отремонтированных дорог и тротуаров, что обеспечит приближение этого показателя к целевым значениям;
* улучшится обстановка в сфере безопасности дорожного движения;
* увеличится протяженность и повысится надежность сетей уличного освещения;
* улучшится состояние внутридворовых территорий.

**2. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы**

Целями Программы являются:

* совершенствование улично-дорожной сети;
* повышение уровня благоустройства внутридворовых территорий жилого фонда города;
* улучшения системы уличного освещения в соответствии с потребностями экономики и населения города.

Для реализации поставленных целей необходимо решение следующих основных задач:

* приведение в качественное состояние городских автомобильных дорог и тротуаров;
* приведение в качественное состояние внутридворовых территорий жилого фонда города;
* увеличение протяженности сетей уличного освещения, соответствующих потребностям экономики и населения города.

Достижение целей и реализация задач Программы будут осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в настоящей Программе.

Срок реализации Программы: 2014 год.

1. **Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города Заинска и Республики Татарстан.

Общий объем финансирования Программы за 2014 год составляет 123695,8 тыс. руб., из них бюджет РТ-44000,0 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы могут корректироваться в процессе её реализации исходя из возможностей бюджета города Заинска, утвержденного на соответствующий финансовый год в установленном действующем законодательством порядке.

**4. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, обеспечивающих отбор участников и создание условий для реализации наиболее важных проектов, предусмотренных Программой.

Одной из первоочередных задач Программы является рациональное использование финансовых и иных ресурсов, имеющихся в распоряжении муниципального образования.

Для эффективной реализации Программы Исполнительный комитет города Заинска Заинского муниципального района выступает заказчиком, осуществляет управление реализацией Программы, распределение выделенных бюджетных ассигнований по видам работ, общую координацию действий исполнителя Программы и ответственного за выполнение мероприятий Программы и контроль за ходом реализации Программы, финансовым исполнением мероприятий.

**5. Перечень программных мероприятий**

Перечень программных мероприятий приведен в приложении №1 к Программе.

**Мероприятия по благоустройству г. Заинска на 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Протяженность км** | **Ширина покрытия,****м** | **Стоимость****тыс.руб.** | **Источник****финансирования**  | **Сроки реализации** |
| **1** | **Содержание дорожно-уличной сети, дорожно-знакового и светофорного хозяйства:** | **175,2** |  | **24885,0** | Местный бюджет | II-III квартал |
| 1.1 | Содержание и текущий ремонт  |  |  | 20485,0 | II-III квартал |
| 1.2 | Нанесение дорожной разметки |  |  | 700,0 | II-III квартал |
| 1.3 | Установка дорожных знаков |  |  | 350,0 | II-III квартал |
| 1.4 | Ямочный ремонт а/б покрытий дорожно-уличной сети (потребность а/б смеси 1000 тн) | 133,2 |  | 3350,0 | II-III квартал |
| **2** | **Очистка от мусора улиц в пределах границ г. Заинска** | **162,4** |  | **4600,0** | Местный бюджет | II-III квартал |
| **3** | **Выполнение работ по содержанию, ремонту зеленых насаждений, устройству газонов, цветников в пределах границ города Заинска** | **1240т.м2** |  | **4800,0** | Местный бюджет | II-III квартал |
| **4** | **Сети уличного освещения в пределах границ г. Заинска** | **117,3** |  | **3672,8** | Местный бюджет | II-III квартал |
| **5** | **Содержание прочих объектов внешнего благоустройства в пределах границ г. Заинска** |  |  | **2537,2** | Местный бюджет | II-III квартал |
| **6** | **Благоустройство и текущее содержание территорий кладбищ Н. Город, Заинск-2, Мирный** |  |  | **299,0** | Местный бюджет | II-III квартал |
| **7** | **На приобретение электроэнергии для наружного уличного освещения** |  |  | **12694,0** | Местный бюджет | II-III квартал |
|  | **ИТОГО**  |  |  | **53488,0** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Протяженность км** | **Ширина покрытия, м** | **План тыс. руб.** | **Источник финансирования**  | **Сроки реализации** |
|  **Асфальтирование (Дорожный фонд)** |
| 1. | Ул. Южная мкр. Воздвиженка | 0,970 | 4,5 | 6 832,4 | **Дорожный фонд** | II-III квартал |
| 2. | Ул. Партизанская  | 0,960 | 4,5 | 4 649,3 | II-III квартал |
| 3. | Ул. Луговая мкр. Заготзерно | 0,435 | 4,5 | 2 301,9 | II-III квартал |
| 4. | д. Перцовка ул. Сандугач | 1,0 | 4,5 | 5 216,4 | II-III квартал |
|  | **ИТОГО**  | **3,365** |  | **19 000,0** |  |
|  **Асфальтирование (доп. Финансирование бюджет РТ)** | **Бюджет РТ** |  |
| 1 | Ул. Ефимова | 0,490 |  |  |  | II-III квартал |
| 2 | Ул. Ленина 28,30 | 0,276 |  |  |  | II-III квартал |
| 3 | Ул. Гагарина 72 | 0,065 |  |  |  | II-III квартал |
| 4 | Ул. Никифорова 73 | 0,217 |  |  |  | II-III квартал |
| 5 | Ул. Никифорова 71 | 0,244 |  |  |  | II-III квартал |
| 6 | Ул. Строителей 9,11 | 0,277 |  |  |  | II-III квартал |
| 7 | Пер. Пр. Победы |  |  |  |  | II-III квартал |
| 8 | Перекр. Ул. Баныкина и ул. Ялчыгола |  |  |  |  | II-III квартал |
| 9 | Ул. Заводская въезд в д/с.  |  |  |  |  | II-III квартал |
|  | **ИТОГО** |  |  | **15 000,0** |  |  |
|  **Дорожно-уличная сеть (щебеночно-песчаная смесь)** |
| 1 | ул. Строителей  | 0,23 | 4 | 766,3 | Бюджет РТ | II-III квартал |
| 2 | ул. Васильева  | 0,24 | 5,5 | 1058,2 | II-III квартал |
| 3 | ул. Гагарина (вдоль р.Кармалка) | 0,25 | 5,5 | 1102,3 | II-III квартал |
| 4 | ул. Валеева  | 0,43+0,30 | 5,5 | 3243,0 | II-III квартал |
| 5 | ул. Узловая  | 0,20 | 4 | 681,7 | II-III квартал |
| 6 | мкр. Кармалка . дорога до кладбища. | 0,08 | 4 | 412,8 | II-III квартал |
| 7 | ул. Зеленая  | 0,05 | 5,5 | 242,0 | II-III квартал |
| 8 | ул. Сиреневая  | 0,17 | 5,5 | 748,1 | II-III квартал |
| 9 | Ул. Ольховая  | 0,21 | 5,5 | 977,0 | II-III квартал |
| 10 | Ул. Мирас | 0,24 | 5,5 | 768,6 | II-III квартал |
|  | **ИТОГО** | **3,23** |  | **10 000,0** |  |
|  **Асфальтирование (приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети) (км)** |
| 1. | ул. Тавлина-Заречная | 0,152 |  |  | Местный бюджет | II-III квартал |
| 2. | Вдоль Пр. Победы 1/03,1/05, 1/07,1/09 | 0,560 |  |  | II-III квартал |
| 3. | ул. Нефтяников 26,28, 28а | 0,170 |  |  | II-III квартал |
| 4. | ул. Рафикова,10 | 0,120 |  |  | II-III квартал |
| 5. | ул. Ленина 11а,15а | 0,080 |  |  | II-III квартал |
| 6 | Ул. Строителей 3,5 | 0,183 |  |  | II-III квартал |
|  | **ИТОГО :**  | **1,265** |  | **6368,0** |  |
|  **Дорожно-уличная сеть ( песчано-гравийная смесь)** |
| 1. | ул.Озерная  | 0,55 | 4,5 | **173,9** | Местный бюджет | II-III квартал |
|   | **ИТОГО** |  |   | **173,9** |
|  **Тротуары** |
| 1. | ул. Баныкина (от ул. Ленина вдоль д/с Аленка) | 440 м2 |  | 332,1 | Местный бюджет | II-III квартал |
| 2. | ул. Тавлина (от базы ВЕК до красного здания) (с бортовыми камнями и поребриками) | 302 м2 |  | 574,3 |  | II-III квартал |
| 3. | ул. Никифорова (от ул. Ленина вдоль Никифорова 66) | 550 м2 |  | 429,8 | II-III квартал |
| 4 | Тротуар пр. Победы (вдоль торгового ряда) | 3600 м2 |  | 2430,8 | II-III квартал |
|  | **ИТОГО** | **4 892** м2 |   | **3767,1** |  |  |
|  **Щебень** |
| 1. | ул.Узловая | 450м |  | 949,0 | Местный бюджет | II-III квартал |
| 2. | ул.Молодежная | 160м |  | 333,1 | Местный бюджет | II-III квартал |
| 3. | ул.60 лет Победы | 160м |  | 599,1 |  | II-III квартал |
|  | **ИТОГО** |  |  | **1881,2** |  |
|  | **Освещение** |  |  |  |  |  |
| 1. | ул.Вековая |  | СИП110м+6 свет |  | Местный бюджет | II-III квартал |
| 2. | ул.Сиреневая |  | СИП 160м+3свет |  | II-III квартал |
| 3. | ул.Сайдашева |  | 290м+ 6свет+1вру |  | II-III квартал |
| 4. | ул.Песочная |  | 220м+5свет |  | II-III квартал |
| 5. | ул.Осенняя |  | 636м |  | II-III квартал |
| 6. | ул.Озерная |  | 240м+4свет |  | II-III квартал |
| 7. | ул. Нежная |  | 290м+8свет |  | II-III квартал |
| 8. | ул. Зеленая |  | 2 свет |  | II-III квартал |
| 9. | ул. Гайдара |  | 280м+7свет |  | II-III квартал |
|   | **Заинск 2** |  |   |  |  |
| 1. | ул. Толстого |  | 120м+29свет + 1 вру |  | II-III квартал |
| 2. | ул. Советская |  | 21 свет |  | II-III квартал |
| 3. | ул. Орджоникидзе |  | 22 свет+1 вру |  | II-III квартал |
| 4. | ул. Ульянова |  | 200м+24свет +1 вру |  | II-III квартал |
| 5. | ул. Ларионова |  | 18 свет+1 вру |  | II-III квартал |
| 6. | ул. Свободы |  | 420м+7свет |  | II-III квартал |
| 7. | переулок Романтиков, ул.40 лет Татарстан, ул. Громова |  | 120м +2 св.1 св2 св. |  | II-III квартал |
| 8. | Ул. Узловая |  | 5 опор+300 м+4 свет |  | II-III квартал |
| 9. | Ул. Тружеников |  | 120 м+14 свет |  | II-III квартал |
| 10. | Ул. Пирогова |  | 8 свет |  | II-III квартал |
| 11 | Ул. Интернационалистов  |  | 6 св |  | II-III квартал |
|  | **ИТОГО** |  | **199 св.** | **1878,8** |  |  |
|  **Другие виды работ** |
| 1 | Содержание дорожно-уличной сети |  |  | 4572,0 | **Местный бюджет** | III-IV квартал |
| 2 | Выкашивание газонов и пустырей в г.Заинске |  |  | 208,8 | III-IV квартал |
| 3 | Содержание кладбищ  |  |  | 296,0 | III-IV квартал |
| 4 | Приобретение светофорных объектов |  |  | 61,8 | III-IV квартал |
| 5 | Обустройство дорог искусственными неровностями |  |  | 500,0 | III-IV квартал |
| 6 | Работы по проведению Нового года. |  |  | 994,1 | III-IV квартал |
| 7 | Памятник в Заинск-2 |  |  | 688,5 | III-IV квартал |
| 8 | Ликвидация несанционированных свалок |  |  | 988,9 | III-IV квартал |
| 9. | Нанесение дорожной разметки |  |  | 366,4 | III-IV квартал |
| 10 | Выполнение работ ямочного ремонта щебеночных оснований дорог |  |  | 188,6 | III-IV квартал |
|  | **ИТОГО** |  |  | **8865,1** |  |  |
|  **Благоустройство Бульвара Победы** |
| 1 | Ремонт памятников по бульвару Победы  |  |  | 1907,6 |  | III-IV квартал |
| 2 | Ремонт уличного освещения на бульваре Победы |  |  | 1366,1 |  | III-IV квартал |
|  | **ИТОГО** |  |  | **3273,7** |  |  |
|  | **ИТОГО:**  |  |  | **44000,0** |  | **Бюджет РТ** |
|  | **ИТОГО:**  |  |  | **79695,8** |  | **Местный бюджет** |
|  | **ВСЕГО:** |  |  |  **123 695,8** |  |  |