Приложение№1

К Порядку утверждения муниципального Краткосрочного

плана реализации Региональной

программы капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Заинского района

Перечень многоквартирных домов на 2021 год, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках муниципального Краткосрочного плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Заинского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД\* | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД-всего | Площадь помещений МКД | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома | Виды работ | Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| Ввода в эксплуатацию | Завершения последнего капитального ремонта | всего | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего | в том числе | | | |
| за счет средств бюджета субъекта Российской Федерарации | за счет средств местного бюджета | За счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений МКД | За счет иных источников |
| кв. метров | кв. метров | кв. метров | человек | специальный счет/счет регионального оператора | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв.метр | рублей/кв.метр |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| 1 | г. Заинск,ул.Лобачевского д.1 | 1961 | 2010 | кирпич | 3 | 3 | 1860,2 | 1 477,80 | 1446,5 | 58 | счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж.системы электроснабжения, ремонт крыш, ремонт фасада, разработка и экспертиза ПСД, технадзор, | 6 329 218,06 | 2465550,75 | 2572248,87 | 1291418,44 | 0 | 3402,43 | 14000 | 31.10.21 |
| 2 | г. Заинск, ул. Ленина, д. 29 | 1981 | 2016 | кирпич | 5 | 6 | 5113,3 | 3 781,20 | 3671,3 | 108 | счет регионального оператора | ремонт крыши, разработка и экспертиза ПСД, технадзор, | 2 942 437,84 | 1146228,45 | 1195832,15 | 600377,24 | 0 | 575,44 | 14000 | 31.10.21 |
| 3 | г. Заинск, пр-кт.Победы д.24 | 1995 | 2012 | панель | 9 | 2 | 5221,6 | 4 034,70 | 4034,7 | 192 | счет регионального оператора | Ремонт лифтов, разработка и экспертиза ПСД, технадзор, | 4 765 477,05 | 1856394,49 | 1936731,02 | 972351,54 | 0 | 912,64 | 14000 | 31.10.21 |
| 4 | г. Заинск, ул. Энергетиков, д. 15 | 1963 | 2008 | кирпич | 4 | 2 | 2795,6 | 1 296,70 | 1986,1 | 47 | счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж.системы электроснабжения, , ремонт крыши, ремонт фасада, разработка и экспертиза ПСД, технадзор, | 5 511 080,71 | 2146844,85 | 2239750,79 | 1124485,07 | 0 | 1971,34 | 14000 | 31.10.21 |
| 5 | г. Заинск, ул.Тавлина д.28 | 2000 | 2010 | панель | 5 | 6 | 7045,6 | 5 197,70 | 5197,7 | 219 | счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж.системы электроснабжения ремонт крыши, разработка и экспертиза ПСД, технадзор, | 3 906 003,79 | 1521586,16 | 1587433,67 | 796983,96 | 0 | 554,39 | 14000 | 31.10.21 |
| 6 | г. Заинск, пр-кт.Победы д.19 | 2009 |  | панель | 9 | 6 | 17724,7 | 13 252,4 | 6807,3 | 351 | счет регионального оператора | Ремонт фасада, разработка и экспертиза ПСД, технадзор, | 3 795 737,00 | 1478631,66 | 1542620,29 | 774485,05 | 0 | 215,14 | 14000 | 31.10.21 |
| 7 | г. Заинск, ул. Строителей д.14 | 1991 | 1991 | кирпич | 5 | 7 | 6453,50 | 4747,50 | 4591,6 | 231 | счет регионального оператора | Утепление фасада,разработка и экспертиза ПСД, технадзор, | 1 389 402,10 | 541242,44 | 564665,01 | 283494,65 | 0 | 215,29 | 14000 | 31.10.21 |
| 8 | г. Заинск, ул.Жукова д.3 | 1973 | 2010 | кирпич | 5 | 2 | 4173,3 | 2 575,30 | 1817,5 | 215 | счет регионального оператора | разработка и экспертиза ПСД, технадзор, изготовление техпаспортов | 715 701,25 | 278801,86 | 290867,17 | 146032,22 | 0 | 171,49 | 14000 | 31.10.21 |
| 9 | г. Заинск, ул. Энергетиков, д.7 А | 1960 | 2015 | кирпич | 2 | 2 | 718,4 | 622,40 | 622,4 | 27 | счет регионального оператора | Установка ИТП, разработка и экспертиза ПСД, технадзор, | 2 107 688,19 | 821051,25 | 856582,70 | 430054,24 | 0 | 2933,86 | 14000 | 31.10.21 |
| 10 | г. Заинск, ул. Медицинская д.37 | 1962 | 2017 | кирпич | 2 | 2 | 683,0 | 635,80 | 602,8 | 54 | счет регионального оператора | разработка и экспертиза ПСД, технадзор, | 1 375 056,99 | 535654,29 | 558835,03 | 280567,67 | 0 | 2013,26 | 14000 | 31.10.21 |
| 11 | г. Заинск, ул.Нефтянников д.23 | 1964 | 2014 | кирпич | 2 | 2 | 635,9 | 494,30 | 440,6 | 23 | счет регионального оператора | Установка ИТП, разработка и экспертиза ПСД, технадзор, изготовление техпаспортов | 649207,00 | 125 715,13 | 131 124,00 | 392367,87 | 0 | 1020,926246 | 14000 | 31.10.21 |
| 12 | г. Заинск, ул.Нефтянников д.26 | 1960 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 731,8 | 624,40 | 550,3 | 36 | счет регионального оператора | Установка ИТП, разработка и экспертиза ПСД, технадзор, изготовление техпаспортов | 649207,00 | 125 715,13 | 131 124,00 | 392367,87 | 0 | 887,137196 | 14000 | 31.10.21 |
| 13 | г. Заинск, ул.Нефтянников д.32 | 1961 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 742,8 | 633,90 | 594,3 | 32 | счет регионального оператора | Установка ИТП, разработка и экспертиза ПСД, технадзор, изготовление техпаспортов | 649207,00 | 125 715,13 | 131 124,00 | 392367,87 | 0 | 873,9997307 | 14000 | 31.10.21 |
| 14 | г. Заинск, ул.Казанская д.3 | 1972 | 2013 | кирпич | 4 | 2 | 1737,7 | 1 277,30 | 1202,7 | 54 | счет регионального оператора | Установка ИТП, разработка и экспертиза ПСД, технадзор, изготовление техпаспортов | 649207,00 | 137 300,67 | 143 208,00 | 368698,33 | 0 | 373,6013121 | 14000 | 31.10.21 |
| 15 | г. Заинск, ул.Комсомольская д.63 | 1960 | 2015 | кирпич | 2 | 2 | 718,4 | 622,40 | 622,4 | 27 | счет регионального оператора | Установка ИТП, разработка и экспертиза ПСД, технадзор, изготовление техпаспортов | 649207,00 | 138 543,21 | 144 504,00 | 366159,79 | 0 | 903,6845768 | 14000 | 31.10.21 |
| 16 | г. Заинск, ул.Комсомольская д.67 | 1962 | 2017 | кирпич | 2 | 2 | 683,0 | 635,80 | 602,8 | 54 | счет регионального оператора | Установка ИТП, разработка и экспертиза ПСД, технадзор, изготовление техпаспортов | 649207,00 | 183 072,44 | 208 934,30 | 257200,26 | 0 | 950,522694 | 14000 | 31.10.21 |
| 17 | г. Заинск, ул.Ленина д.2 | 1960 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 733,4 | 625,00 | 582,8 | 30 | счет регионального оператора | Установка ИТП, разработка и экспертиза ПСД, технадзор, изготовление техпаспортов | 649207,00 | 125 715,13 | 131 124,00 | 392367,87 | 0 | 885,2017998 | 14000 | 31.10.21 |
| 18 | г. Заинск, ул.Ленина д.11 А | 1962 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 711,5 | 620,20 | 524,2 | 26 | счет регионального оператора | Установка ИТП, разработка и экспертиза ПСД, технадзор, изготовление техпаспортов | 649207,00 | 125 715,13 | 131 124,00 | 392367,87 | 0 | 912,4483486 | 14000 | 31.10.21 |
| 19 | г. Заинск, ул.Ленина д.20 | 1956 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 730,8 | 623,90 | 623,9 | 31 | счет регионального оператора | Установка ИТП, разработка и экспертиза ПСД, технадзор, изготовление техпаспортов | 649207,00 | 137 300,67 | 143 208,00 | 368698,33 | 0 | 888,3511221 | 14000 | 31.10.21 |
| 20 | г. Заинск, ул.Ленина д.22 | 1956 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 734,32 | 628,20 | 597,1 | 28 | счет регионального оператора | Установка ИТП, разработка и экспертиза ПСД, технадзор, изготовление техпаспортов | 649207,00 | 161 254,08 | 168 192,00 | 319760,92 | 0 | 884,0927661 | 14000 | 31.10.21 |