Приложение№1

К Порядку утверждения муниципального Краткосрочного

плана реализации Региональной

программы капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Заинского района

Перечень многоквартирных домов на 2020 год, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках муниципального Краткосрочного плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Заинского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Адрес МКД\* | Год | | | Материал стен | | Количество этажей | | Количество подъездов | | Общая площадь МКД-всего | | Площадь помещений МКД | | | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома | | Виды работ | | Стоимость капитального ремонта | | | | | | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений МКД | | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений МКД | | Плановая дата завершения работ | |
| Ввода в эксплуатацию | Завершения последнего капитального ремонта | | всего | | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | | всего | в том числе | | | | | | | | |
| за счет средств бюджета субъекта Российской Федерарации | | | за счет средств местного бюджета | За счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений МКД | | За счет иных источников | | |
| кв. метров | | кв. метров | | кв. метров | | человек | | специальный счет/счет регионального оператора | | рублей | рублей | | | рублей | рублей | | | рублей | | рублей/кв.метр | | рублей/кв.метр | |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | | **12** | | **13** | | **14** | **15** | | | **16** | **17** | | | **18** | | **19** | | **20** | | **21** | |
| 1 | | г. Заинск, пр-кт. Победы д.1/02 | | 1985 | 2009 | кирпич | | 9 | | 3 | | 6672,1 | | 5157,2 | | 5157,2 | | 265 | | счет регионального оператора | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт крыш, разработка и экспертиза ПСД, изготовление техпаспорта, технадзор. | | 3927352,19 | | | - | - | | 3927352,19 | 0 | | | 588,62 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 2 | | г.Заинск, ул.Казанская, д.2 | | 1969 | 1969 | кирпич | | 4 | | 2 | | 2318,5 | | 1507,1 | | 602,8 | | 121 | | счет регионального оператора | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт крыш, ремонт фасада, ремонт подъездов. разработка и экспертиза ПСД, изготовление техпаспорта, технадзор. | | 14 841 443,17 | | | 7 322 603,44 | 5 303 531,13 | | 2 215 308,60 | 0 | | | 6401,31 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 3 | | г.Заинск, ул.Нефтяников,д.28 | | 1960 | 2011 | кирпич | | 3 | | 2 | | 1075,5 | | 935,4 | | 903,1 | | 43 | | счет регионального оператора | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт вентшахт, разработка и экспертиза ПСД, изготовление техпаспорта, технадзор. | | 6 690 090,49 | | | 3 151 609,52 | 1 303 929,74 | | 2 234 551,23 | 0 | | | 6220,447 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 4 | | г.Заинск, ул.Мичурина, д.13 | | 1964 | 2016 | кирпич | | 2 | | 2 | | 627,6 | | 360,9 | | 360,9 | | 12 | | счет регионального оператора | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт крыш. | | 1 915 391,86 | | | 609 879,25 | 415 025,77 | | 890 486,84 | 0 | | | 3051,931 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 5 | | г.Заинск,ул.Комсомольская,д.65 | | 1962 | 1962 | кирпич | | 2 | | 2 | | 676,4 | | 626,3 | | 626,3 | | 29 | | счет регионального оператора | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт крыш, ремонт фасада, ремонт подъездов. разработка и экспертиза ПСД, изготовление техпаспорта, технадзор. | | 6 079 386,88 | | | 2 182 259,81 | 2 098 712,57 | | 1 871 965,43  1798414,50 | 0 | | | 8987,858 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 6 | | г.Заинск, ул.Казанская д.4 а | | 1986 | 2009 | кирпич | | 5 | | 4 | | 3764 | | 2807 | | 2757,9 | | 117 | | счет регионального оператора | | Ремонт крыш, ремонт фасада, установка ИТП, разработка и экспертиза ПСД, изготовление техпаспорта, технадзор. | | 4 295 294,43 | | | 1 302 781,72 | 886 549,23 | | 2105963,48 | 0 | | | 1141,152 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 7 | | г.Заинск, ул.Ленина,д.5 | | 1960 | 2015 | кирпич | | 5 | | 3 | | 3243,8 | | 2745,1 | | 2390,7 | | 126 | | счет регионального оператора | | Ремонт крыш, разработка и экспертиза ПСД, изготовление техпаспорта, технадзор. | | 1664800,90 | | | 516 136,29 | 351 233,23 | | 797431,38 | 0 | | | 513,2255 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 8 | | г.Заинск, ул.Строителей д.3 | | 1991 | 2015 | панельный | | 5 | | 6 | | 5310,4 | | 3898,3 | | 3725,2 | | 173 | | счет регионального оператора | | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, утепление фасада, разработка и экспертиза ПСД, изготовление техпаспорта, технадзор. | | 11462340,91 | | | 483 000,00 | -31 300,00 | | 10 948 040,91 | 0 | | | 2158,47 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 9 | | г.Заинск, ул.Октябрьская,д.1 | | 1993 | 2009 | панельный | | 9 | | 4 | | 10451 | | 8043,7 | | 8043,7 | | 348 | | счет регионального оператора | | Ремонт лифтов, установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, изготовление техпаспорта, технадзор. | | 8132626,94 | | |  | - | | 8132626,94 | 0 | | | 778,1673 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 10 | | г. Заинск, ул. Ленина, д. 25 | | 1982 | 2009 | кирпич | | 5 | | 6 | | 5107,2 | | 3761,3 | | 3662 | | 171 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 645124,17 | | | 211 999,99 | 144 267,02 | | 288857,16 | 0 | | | 126,3166 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 11 | | г. Заинск, ул. Ленина, д. 27 | | 1978 | 2009 | кирпич | | 5 | | 8 | | 7006,4 | | 5240,7 | | 5140,5 | | 233 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 711284,31 | | | 211 999,99 | 144 267,02 | | 355017,30 | 0 | | | 101,5192 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 12 | | г. Заинск, ул. Ленина, д. 27 а | | 1992 | 2013 | кирпич | | 5 | | 10 | | 8642,31 | | 6436,71 | | 6146,51 | | 308 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 711 284,31 | | | - | - | | 711 284,31 | 0 | | | 82,30257 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 13 | | г. Заинск, ул. Ленина, д. 28 | | 1975 | 2008 | панельный | | 5 | | 6 | | 5192,6 | | 3892,5 | | 3659,7 | | 187 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 628 375,11 | | | 211 999,99 | 144 267,02 | | 272108,10 | 0 | | | 121,0136 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 14 | | г. Заинск, ул. Ленина, д. 30 | | 1974 | 2008 | панельный | | 5 | | 6 | | 7585,12 | | 3915,12 | | 3670,32 | | 205 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 628 375,11 | | | 211 999,99 | 144 267,02 | | 272108,10 | 0 | | | 82,84313 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 15 | | г. Заинск, ул. Ленина, д. 31 | | 1990 | 2016 | панельный | | 5 | | 2 | | 2069,6 | | 1519,5 | | 1418,1 | | 87 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 638 573,48 | | | 427 872,13 | 146 902,03 | | 63799,32 | 0 | | | 308,5492 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 16 | | г. Заинск, ул. Ленина, д. 32 | | 1982 | 2009 | кирпич | | 5 | | 12 | | 10474,2 | | 7703,7 | | 7410,9 | | 346 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 727 200,14 | | | 211 999,99 | 144 267,02 | | 370933,13 | 0 | | | 69,42775 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 17 | | г. Заинск, ул. Ленина, д. 34 | | 1982 | 2010 | кирпич | | 5 | | 8 | | 6984,9 | | 5233,7 | | 5079,9 | | 273 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 711 284,31 | | | - | 144 267,02 | | 567017,29 | 0 | | | 101,8317 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 18 | | г. Заинск, ул. Никифорова, д. 75 | | 2007 | 2007 | кирпич | | 5 | | 3 | | 4790,8 | | 3192,3 | | 1823,1 | | 124 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 625 535,11 | | | 179 666,37 | 122 263,83 | | 323604,91 | 0 | | | 130,5701 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 19 | | г. Заинск, ул. Никифорова, д. 79 | | 1983 | 2012 | кирпич | | 5 | | 4 | | 3553,3 | | 2745,9 | | 2745,9 | | 136 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 625 535,11 | | | 179 666,37 | 122 263,83 | | 323604,91 | 0 | | | 176,0434 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 20 | | г. Заинск, ул. Никифорова, д. 81 | | 1977 | 2012 | кирпич | | 5 | | 4 | | 3453,6 | | 2820,4 | | 2771,9 | | 121 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 625 535,11 | | | 179 666,37 | 122 263,83 | | 323604,91 | 0 | | | 181,1255 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 21 | | г. Заинск, ул. Никифорова, д. 83 | | 1980 | 2009 | кирпич | | 5 | | 8 | | 7073,3 | | 5192 | | 5044,7 | | 219 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 628 375,11 | | | 211 999,99 | 144 267,02 | | 272108,10 | 0 | | | 88,83762 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 22 | | г. Заинск, ул. Никифорова, д. 8 3а | | 1965 | 2008 | кирпич | | 2 | | 1 | | 580 | | 252,2 | | 61,4 | | 25 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 572 167,20 | | | 211 999,99 | 144 267,02 | | 215900,19 | 0 | | | 986,4952 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 23 | | г. Заинск, ул. Никифорова, д. 85 | | 1993 | 2016 | панельный | | 5 | | 9 | | 9516,4 | | 6936,2 | | 6708,5 | | 326 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 711 284,31 | | | - | - | | 711 284,31 | 0 | | | 74,743 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 24 | | г. Заинск, ул. Строителей, д. 14 | | 1991 | 2009 | кирпич | | 5 | | 7 | | 6453,5 | | 4748 | | 4592,1 | | 231 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 678 861,13 | | | 212 329,70 | 144 491,38 | | 322040,05 | 0 | | | 105,1927 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 25 | | г. Заинск, ул. Строителей, д. 16 | | 1987 | 2012 | панельный | | 5 | | 9 | | 7884 | | 6286,2 | | 5765,2 | | 353 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 678 861,13 | | | 212 329,70 | 144 491,38 | | 322040,05 | 0 | | | 86,10618 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 26 | | г. Заинск, ул. Октябрьская, д. 7 | | 1989 | 2009 | кирпич | | 5 | | 6 | | 5510,7 | | 4158,4 | | 3906 | | 227 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 628 455,11 | | | 212 329,70 | 144 491,38 | | 271634,03 | 0 | | | 114,0427 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 27 | | г. Заинск, ул. Октябрьская, д. 9 | | 1984 | 2009 | кирпич | | 5 | | 4 | | 3686 | | 2741,7 | | 2741,7 | | 128 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 625 535,11 | | | 179 666,37 | 122 263,83 | | 323604,91 | 0 | | | 169,7057 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 28 | | г. Заинск, ул. Октябрьская, д. 11 | | 1985 | 2009 | панельный | | 5 | | 4 | | 9247,1 | | 6923,6 | | 6750,1 | | 342 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 724 244,31 | | | 216 207,87 | 147 130,49 | | 360905,95 | 0 | | | 78,32124 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 29 | | г. Заинск, ул. Казанская , д. 10 | | 1986 | 2011 | панельный | | 5 | | 4 | | 3936 | | 2965,1 | | 2790,6 | | 155 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 634 845,74 | | | 212 329,70 | 144 491,38 | | 278024,66 | 0 | | | 161,2921 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 30 | | г. Заинск, ул. Казанская , д. 11 | | 1965 | 2012 | кирпич | | 4 | | 2 | | 1760,7 | | 1271,5 | | 1271,5 | | 60 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 562 982,09 | | | 269 557,61 | 204 703,93 | | 88720,55 | 0 | | | 319,749 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 31 | | г. Заинск, ул. Ялчыгола , д. 12 | | 1982 | 2014 | панельный | | 5 | | 4 | | 4019,5 | | 3018,4 | | 2899,7 | | 156 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 634 845,74 | | | - | 144 491,38 | | 490354,36 | 0 | | | 157,9415 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 32 | | г. Заинск, ул. Ялчыгола , д. 14 | | 1978 | 2011 | панельный | | 5 | | 7 | | 6086,3 | | 4576,2 | | 4487,6 | | 228 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 634 845,74 | | | 212 329,70 | 144 491,38 | | 278024,66 | 0 | | | 104,3073 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 33 | | г. Заинск, ул. Комсомольская , д. 73 | | 1975 | 1975 | кирпич | | 5 | | 3 | | 3248,4 | | 2479,2 | | 2434,7 | | 113 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 634 845,74 | | | 212 329,70 | 144 491,38 | | 278024,66 | 0 | | | 195,4334 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 34 | | г. Заинск, ул. Комсомольская , д. 75 | | 1975 | 2010 | кирпич | | 5 | | 3 | | 3224,3 | | 2490,7 | | 2405,8 | | 118 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 634 845,74 | | | 212 329,70 | 144 491,38 | | 278024,66 | 0 | | | 196,8941 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 35 | | г. Заинск, ул. Комсомольская , д. 77 | | 1973 | 2010 | кирпич | | 5 | | 3 | | 3195,4 | | 2459,6 | | 2375,1 | | 131 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 634 845,74 | | | 212 329,70 | 144 491,38 | | 278024,66 | 0 | | | 198,6749 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 36 | | г. Заинск, ул. Лобачевского, д. 7 | | 1961 | 2012 | кирпич | | 3 | | 2 | | 1085,9 | | 881,9 | | 881,9 | | 38 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 559 382,09 | | | 302 153,86 | 174 596,14 | | 82632,09 | 0 | | | 515,1322 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 37 | | г. Заинск, ул. Нефтянников, д. 28 А | | 1960 | 2013 | кирпич | | 3 | | 2 | | 1475,7 | | 1000,3 | | 1000,3 | | 52 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 559 382,09 | | | 151 076,92 | 102 808,58 | | 305496,59 | 0 | | | 379,0622 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 38 | | г. Заинск, ул. Нефтянников, д. 30 | | 1962 | 2012 | кирпич | | 3 | | 2 | | 1544,3 | | 1487,7 | | 1393,8 | | 66 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 559 382,09 | | | - | 102 808,58 | | 456573,51 | 0 | | | 362,2237 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 39 | | г. Заинск, ул. Нефтянников, д. 38 | | 1970 | 2010 | кирпич | | 5 | | 3 | | 3355,5 | | 2580 | | 2405,2 | | 103 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 634 845,74 | | | 212 329,70 | 144 491,38 | | 278024,66 | 0 | | | 189,1956 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 40 | | г. Заинск, ул. Энергетиков, д. 3 | | 1961 | 2014 | кирпич | | 3 | | 3 | | 1924,6 | | 1303,4 | | 1259,3 | | 56 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 559 382,09 | | | 151 076,93 | 102 808,57 | | 305496,59 | 0 | | | 290,6485 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 41 | | г. Заинск, ул. Энергетиков, д. 6 | | 1962 | 2009 | кирпич | | 3 | | 4 | | 2418,5 | | 2067,8 | | 1675,3 | | 70 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 559 382,09 | | | 151 076,93 | 102 808,57 | | 305496,59 | 0 | | | 231,293 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 42 | | г. Заинск, ул. Энергетиков, д. 9 а | | 1965 | 2015 | кирпич | | 4 | | 4 | | 2775,4 | | 2022,6 | | 1926,6 | | 106 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 624 795,67 | | | 179 666,37 | 122 263,83 | | 322865,47 | 0 | | | 225,1191 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 43 | | г. Заинск, ул. Энергетиков, д. 11 | | 1965 | 2010 | кирпич | | 5 | | 3 | | 3307,3 | | 2529,6 | | 2443,3 | | 126 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 634 845,74 | | | 212 329,70 | 144 491,38 | | 278024,66 | 0 | | | 191,9529 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 44 | | г. Заинск, ул. Энергетиков, д. 12 | | 1963 | 2010 | кирпич | | 4 | | 3 | | 2795,6 | | 2059,7 | | 1986,1 | | 96 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 624 795,67 | | | 179 666,37 | 122 263,83 | | 322865,47 | 0 | | | 223,4925 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 45 | | г. Заинск, ул. Энергетиков, д. 13 | | 1964 | 2013 | кирпич | | 4 | | 3 | | 2533 | | 2063 | | 198,9 | | 109 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 624 795,67 | | | 422 076,20 | 142 263,83 | | 60455,64 | 0 | | | 246,6623 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 46 | | г. Заинск, ул. Энергетиков, д. 7 | | 1962 | 2013 | кирпич | | 5 | | 2 | | 1534,4 | | 1265,2 | | 1219,9 | | 69 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 562 982,09 | | | 179 666,37 | 122 263,83 | | 261051,89 | 0 | | | 366,907 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 47 | | г. Заинск, ул. Энергетиков, д. 7 а | | 1964 | 2009 | кирпич | | 4 | | 3 | | 2705,8 | | 1989,5 | | 1989,5 | | 87 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 562 982,09 | | | 179 666,37 | 122 263,83 | | 261051,89 | 0 | | | 208,0649 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 48 | | г. Заинск, ул. Энергетиков, д. 8 | | 1964 | 2017 | кирпич | | 3 | | 4 | | 2400,8 | | 1733,5 | | 1733,5 | | 66 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 559 382,09 | | | 151 076,93 | 228 234,61 | | 180070,55 | 0 | | | 232,9982 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 49 | | г. Заинск, ул. Энергетиков, д. 9 | | 1964 | 2018 | кирпич | | 4 | | 2 | | 1583,2 | | 1284,7 | | 1201 | | 66 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 616 695,67 | | | 336 721,97 | 135 528,03 | | 144445,67 | 0 | | | 389,5248 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 50 | | г. Заинск, ул. Гагарина , д. 53 а | | 1985 | 2015 | кирпич | | 5 | | 12 | | 11049,4 | | 8347,5 | | 8083,9 | | 394 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 660 068,09 | | | - | 68 245,33 | | 591822,76 | 0 | | | 59,73791 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 51 | | г. Заинск, ул. Гагарина , д. 55 | | 1988 | 2015 | кирпич | | 5 | | 8 | | 6823,7 | | 5168,3 | | 5057,5 | | 229 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 740 060,13 | | | - | - | | 740 060,13 |  | | | 108,4544 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 52 | | г. Заинск, ул.Ленина д.1 | | 1968 | 2008 | кирпич | | 3 | | 3 | | 3250,6 | | 2499,2 | | 2403,2 | | 126 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 619 395,68 | | | 178 040,42 | 121 157,37 | | 320197,89 | 0 | | | 190,5481 | | 14000 | | 31.10.20 | |
| 53 | | г. Заинск, ул.Ленина д.18 | | 1959 | 2011 | кирпич | | 2 | | 2 | | 728,2 | | 624,60 | | 585,4 | | 21 | | счет регионального оператора | | установка ИТП. разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | | 568 382,09 | | | 181 292,31 | 123 370,29 | | 263719,49 |  | | | 780,5302 | | 14000 | | 31.10.20 | |