Татарстан Республикасы территориясендә

урнашкан күпфатирлы йортларда гомуми милекне

капиталь ремонтлау буенча муниципаль программаны

гамәлгә ашыруның кыска вакытлы планнарын

раслау тәртибенә

1 нче кушымта

Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясауның муниципаль программасын гамәлгә ашыруның кыска сроклы планы кысаларында   2021 елда капиталь ремонтланырга тиешле күпфатирлы йортлар исемлеге

| № п/п | КФЙ адресы* | Ел |  | Стена материалы | Катлар саны | Подъездлар саны | КФЙның гомуми мәйданы- барлыгы | КФЙ биналары мәйданы |  | Кыска сроклы план расланган датага КФЙда теркәлгән кешеләр саны | Күпфатирлы йортны капиталь ремонтлау фондын формалаштыру ысулы | Эшләрнең төрләре | Капиталь ремонт бәясе |  |  |  |  | КФЙ биналарының гомуми мәйданы 1 кв. метрына капиталь ремонтның чагыштырмача бәясе | КФЙ биналарының гомуми мәйданы 1 кв. метрына капиталь ремонтның чик бәясе | Эшләрне төгәлләүнең планлыаштырылган датасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Файдалануга кертү | Соңгы капиталь ремонтны тәмамлау |  |  |  |  | барысы | Шул исәптән гражданнар милкендә булган торак урыннар |  |  |  | барысы | шул исәптән |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ субъекты бюджеты акчалары хисабына | җирле бюджет акчалары хисабына | ТСЖ, башка кооперативлар яисә КФЙ биналары милекчеләре акчалары | Башка чыганаклар хисабына |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. метр | кв. метр | кв. метр | кеше | махсус счет/төбәк операторы счеты |  | сум | сум | сум | сум | сум | сум/кв.метр | сум/кв.метр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Зәй ш., Лобачевский ур, 1 | 1961 | 2010 | кирпеч | 3 | 3 | 1860,2 | 1 477,80 | 1446,5 | 58 | региональ оператор исәбе | электр белән тәэмин итүнең йорт эчендәге инженерлык системасын ремонтлау, түбәне ремонтлау, фасадны ремонтлау, ПСД эшләү һәм экспертиза ясау, технадзор | 6 329 218,06 | 2465550,75 | 2572248,87 | 1291418,44 | 0 | 3402,43 | 14000 | 31.10.21 |
| 2 | Зәй ш., Ленин ур, 29 | 1981 | 2016 | кирпеч | 5 | 6 | 5113,3 | 3 781,20 | 3671,3 | 108 | региональ оператор исәбе | түбәне ремонтлау, ПСД эшләү һәм экспертиза ясау, технадзор | 2 942 437,84 | 1146228,45 | 1195832,15 | 600377,24 | 0 | 575,44 | 14000 | 31.10.21 |
| 3 | Зәй ш., Җиңү пр-кты, 24 | 1995 | 2012 | панель | 9 | 2 | 5221,6 | 4 034,70 | 4034,7 | 192 | региональ оператор исәбе | лифтларны ремонтлау, ПСД эшләү һәм экспертиза ясау, технадзор | 4 765 477,05 | 1856394,49 | 1936731,02 | 972351,54 | 0 | 912,64 | 14000 | 31.10.21 |
| 4 | Зәй ш., Энергетиклар ур., 15 | 1963 | 2008 | кирпеч | 4 | 2 | 2795,6 | 1 296,70 | 1986,1 | 47 | региональ оператор исәбе | электр белән тәэмин итүнең йорт эчендәге инженерлык системасын ремонтлау, түбәне ремонтлау, фасадны ремонтлау, ПСД эшләү һәм экспертиза ясау, технадзор | 5 511 080,71 | 2146844,85 | 2239750,79 | 1124485,07 | 0 | 1971,34 | 14000 | 31.10.21 |
| 5 | Зәй ш., Тавлин ур., 28 | 2000 | 2010 | панель | 5 | 6 | 7045,6 | 5 197,70 | 5197,7 | 219 | региональ оператор исәбе | электр белән тәэмин итүнең йорт эчендәге инженерлык системасын ремонтлау, түбәне ремонтлау, фасадны ремонтлау, ПСД эшләү һәм экспертиза ясау, технадзор | 3 906 003,79 | 1521586,16 | 1587433,67 | 796983,96 | 0 | 554,39 | 14000 | 31.10.21 |
| 6 | Зәй ш., Җиңү пр-кты, 19 | 2009 |  | панель | 9 | 6 | 17724,7 | 13 252,4 | 6807,3 | 351 | региональ оператор исәбе | фасадны ремонтлау, ПСД эшләү һәм экспертиза ясау, технадзор | 3 795 737,00 | 1478631,66 | 1542620,29 | 774485,05 | 0 | 215,14 | 14000 | 31.10.21 |
| 7 | Зәй ш., Төзүчеләр ур., 14 | 1991 | 1991 | кирпеч | 5 | 7 | 6453,50 | 4747,50 | 4591,6 | 231 | региональ оператор исәбе | фасадны җылыту, ПСД эшләү һәм экспертиза ясау, технадзор | 1 389 402,10 | 541242,44 | 564665,01 | 283494,65 | 0 | 215,29 | 14000 | 31.10.21 |
| 8 | Зәй ш., Жуков ур., 3 | 1973 | 2010 | кирпеч | 5 | 2 | 4173,3 | 2 575,30 | 1817,5 | 215 | региональ оператор исәбе | ПСД эшләү һәм экспертиза техник күзәтү, техпаспортлар әзерләү | 715 701,25 | 278801,86 | 290867,17 | 146032,22 | 0 | 171,49 | 14000 | 31.10.21 |
| 9 | Зәй ш., Энергетиклар ур., 7 А | 1960 | 2015 | кирпеч | 2 | 2 | 718,4 | 622,40 | 622,4 | 27 | региональ оператор исәбе | ИҖП урнаштыру, ПСД эшләү һәм экспертиза техник күзәтү, | 2 107 688,19 | 821051,25 | 856582,70 | 430054,24 | 0 | 2933,86 | 14000 | 31.10.21 |
| 10 | Зәй ш., Медицина ур., 37 | 1962 | 2017 | кирпеч | 2 | 2 | 683,0 | 635,80 | 602,8 | 54 | региональ оператор исәбе | ПСД эшләү һәм экспертиза техник күзәтү, | 1 375 056,99 | 535654,29 | 558835,03 | 280567,67 | 0 | 2013,26 | 14000 | 31.10.21 |
| 11 | Зәй ш., .Нефтьчеләр ур., 23 | 1964 | 2014 | кирпеч | 2 | 2 | 635,9 | 494,30 | 440,6 | 23 | региональ оператор исәбе | ИҖП урнаштыру, ПСД эшләү һәм экспертиза, техник паспорт әзерләү, техник күзәтү, | 649207,00 | 125 715,13 | 131 124,00 | 392367,87 | 0 | 1020,926246 | 14000 | 31.10.21 |
| 12 | Зәй ш., .Нефтьчеләр ур., 26 | 1960 | 2009 | кирпеч | 2 | 2 | 731,8 | 624,40 | 550,3 | 36 | региональ оператор исәбе | ИҖП урнаштыру, ПСД эшләү һәм экспертиза, техник паспорт әзерләү, техник күзәтү, | 649207,00 | 125 715,13 | 131 124,00 | 392367,87 | 0 | 887,137196 | 14000 | 31.10.21 |
| 13 | Зәй ш., .Нефтьчеләр ур., 32 | 1961 | 2010 | кирпеч | 2 | 2 | 742,8 | 633,90 | 594,3 | 32 | региональ оператор исәбе | ИҖП урнаштыру, ПСД эшләү һәм экспертиза, техник паспорт әзерләү, техник күзәтү, | 649207,00 | 125 715,13 | 131 124,00 | 392367,87 | 0 | 873,9997307 | 14000 | 31.10.21 |
| 14 | Зәй ш., Казан ур., 3 | 1972 | 2013 | кирпеч | 4 | 2 | 1737,7 | 1 277,30 | 1202,7 | 54 | региональ оператор исәбе | ИҖП урнаштыру, ПСД эшләү һәм экспертиза, техник паспорт әзерләү,техник күзәтү, | 649207,00 | 137 300,67 | 143 208,00 | 368698,33 | 0 | 373,6013121 | 14000 | 31.10.21 |
| 15 | Зәй ш., Комсомол ур., 63 | 1960 | 2015 | кирпеч | 2 | 2 | 718,4 | 622,40 | 622,4 | 27 | региональ оператор исәбе | ИҖП урнаштыру, ПСД эшләү һәм экспертиза, техник паспорт әзерләү, техник күзәтү, | 649207,00 | 138 543,21 | 144 504,00 | 366159,79 | 0 | 903,6845768 | 14000 | 31.10.21 |
| 16 | Зәй ш., Комсомол ур., 67 | 1962 | 2017 | кирпеч | 2 | 2 | 683,0 | 635,80 | 602,8 | 54 | региональ оператор исәбе | ИҖП урнаштыру, ПСД эшләү һәм экспертиза, техник паспорт әзерләү, техник күзәтү, | 649207,00 | 183 072,44 | 208 934,30 | 257200,26 | 0 | 950,522694 | 14000 | 31.10.21 |
| 17 | Зәй ш., Ленин ур., 2 | 1960 | 2011 | кирпеч | 2 | 2 | 733,4 | 625,00 | 582,8 | 30 | региональ оператор исәбе | ИҖП урнаштыру, ПСД эшләү һәм экспертиза, техник паспорт әзерләү, техник күзәтү, | 649207,00 | 125 715,13 | 131 124,00 | 392367,87 | 0 | 885,2017998 | 14000 | 31.10.21 |
| 18 | Зәй ш., Ленин ур., 11 А | 1962 | 2008 | кирпеч | 2 | 2 | 711,5 | 620,20 | 524,2 | 26 | региональ оператор исәбе | ИҖП урнаштыру, ПСД эшләү һәм экспертиза, техник паспорт әзерләү,техник күзәтү, | 649207,00 | 125 715,13 | 131 124,00 | 392367,87 | 0 | 912,4483486 | 14000 | 31.10.21 |
| 19 | Зәй ш., Ленин ур., 20 | 1956 | 2011 | кирпеч | 2 | 2 | 730,8 | 623,90 | 623,9 | 31 | региональ оператор исәбе | ИҖП урнаштыру, ПСД эшләү һәм экспертиза, техник паспорт әзерләү,техник күзәтү, | 649207,00 | 137 300,67 | 143 208,00 | 368698,33 | 0 | 888,3511221 | 14000 | 31.10.21 |
| 20 | Зәй ш., Ленин ур., 22 | 1956 | 2011 | кирпеч | 2 | 2 | 734,32 | 628,20 | 597,1 | 28 | региональ оператор исәбе | ИҖП урнаштыру, ПСД эшләү һәм экспертиза, техник паспорт әзерләү,техник күзәтү, | 649207,00 | 161 254,08 | 168 192,00 | 319760,92 | 0 | 884,0927661 | 14000 | 31.10.21 |