Зәй муниципаль районы

Башкарма комитетының

« 19    » _07__2022 ел

356 номерлы карары белән

РАСЛАНГАН.

2020-2022 елларда Зәй муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортлардагы гомуми милекне капиталь ремонтлау буенча муниципаль программаны тормышка ашыруның

кыска сроклы планы

- Гомуми нигезләмәләр

Әлеге 2020 - 2022 елларда Зәй муниципаль районы территориясендә урнашкан күпфатирлы йортлардагы гомуми милекне капиталь төзекләндерү буенча муниципаль программаны тормышка ашыруның кыска сроклы планы (алга таба – кыска сроклы план) Россия Федерациясе Торак кодексы,  “Торак-коммуналь хужалыкны формалаштыруга булышлык фонды турында” 2007 елның 21 июлендәге 185 номерлы федераль закон (алга таба – федераль закон), «Татарстан Республикасында күпфатирлы йортлардагы гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясауны оештыру турында» 2013 елның 25 июнендәге 52 номерлы Татарстан Республикасы законына (алга таба - Татарстан Республикасы законы) нигезләнеп,  программаны гамәлгә ашыру, күпкатлы йортларда капиталь төзекләндерү эшләренең вакытын аныклаштыру, планлаштырылган хезмәт күрсәтү төрләрен һәм эшләрен ачыклау, дәүләт һәм муниципаль  ярдәм күләмнәрен һәм төрләрен билгеләү максатында эшләнә.

## II. Кыска сроклы планның төп максатлары һәм бурычлары

Кыска сроклы планның төп максатлары булып тора:

Зәй муниципаль районында торак фондын саклау, торгызу һәм аның сыйфатын күтәрү;

гражданнарның имин һәм уңайлы яшәү шартларын булдыру;

күп фатирлы йортлардагы гомуми милекне капиталь ремонтлауга дәүләт ярдәме, муниципаль ярдәм.

Кыска сроклы планның төп бурычлары булып тора:

халык белән актив агитация-аңлату эшләре алып бару;

кыска вакытлы планны башкаручыларны сайлап алуның үтә күренмәле һәм ачык процедураларын эшләү һәм үтәү;

озакка чыдамлы материаллар һәм ресурсларны саклый торган технологияләрне файдаланып капиталь ремонт үткәргәндә нәтиҗәле техник чишелешләрне һәм комплекслылыкны тәэмин итү.

Кыска сроклы планны гамәлгә ашыру срогы - 2020-2022 еллар.

Кыска сроклы планны гамәлгә ашыру гомуми мәйданы 294 518,69 мең кв.метр булган 87 күпфатирлы йортта 12 234 гражданга имин һәм уңайлы яшәү шартларын тәэмин итәргә тиеш.

Зәй муниципаль районы буенча әлеге кыска сроклы планны үтәү буенча планлаштырылган күрсәткечләр әлеге кыска сроклы планга 3нче кушымтада бирелгән.

## III. Кыска вакытлы планны үтәүдә катнашучы муниципаль берәмлекләр исемлеге

Кыска вакытлы планны үтәүдә катнашучы Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре исемлеге Зәй муниципаль районы территориясендә түбәндәгеләрне исәпкә алып формалаштырылды:

а) Федераль законның 14 статьясында каралган финанс ярдәме күрсәтү шартлары үтәлде;

б) Татарстан Республикасы муниципаль берәмлеге территориясендә муниципаль программаны гамәлгә ашыруның кыска сроклы (еллык) планнары дәүләт торак күзәтчелеге органнары белән расланды һәм килештерелде.

Кыска вакытлы планны гамәлгә ашыруда Зәй шәһәре катнаша.

IV. 2020-2022 елларда күпфатирлы йортларда капиталь ремонт үткәрү күләмнәре

| 2019 елда планлаштырылган күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау буенча хезмәт күрсәтүләр һәм (яки) эшләр исемлеге | Үлчәү берәмлеге | Эшләр күләме |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. Түбәне ремонтлау, шул исәптән вентиляциясез түбәне вентиляцияле итеп үзгәртү, түбәгә чыгу җайланмалары көйләү | кв.м. | 4 243,50 | 3716,00 | 5764.19 |
| 2. Йорт эчендәге электр, газ, су белән тәэмин итү, ташландык суларны агызу системаларын ремонтлау һәм алмаштыру, шул исәптән торак биналарда урнашкан җылыту элементларын, шулай ук йорт эчендәге инженерлык системаларында урнашкан механик, электр,санитар-техник җиһазларны ремонтлау яки алыштыру , шул исәптән: | мең метр | 7627.88 | 1025,00 | 13203.84 |
| 2.1 электр белән тәэмин итү | кв.м. | 1223.68 | 1025 | 1985.9 |
| 2.2 җылылык белән тәэмин итү | пог.м. | 2417.78 | 0 | 5613.4 |
| 2.3 су белән тәэмин итү | пог.м. | 2813.13 | 0 | 4009.67 |
| 2.4 юынтык суларны чыгару | пог.м. | 1173.29 | 0 | 1594.87 |
| 3. Коммуналь хезмәтләр күрсәтү өчен (җылылык энергиясе, кайнар һәм салкын су, электр энергиясе, газ бирү) кирәкле ресурсларны куллануны исәпкә алу буенча күмәк (гомумйорт) приборлар урнаштыру. | данә | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ресурсларны куллануны җайга салу узелларын һәм идарә узелларын урнаштыру | данә | 0 | 0 | 0 |
| 5. Файдалану өчен яраксыз дип табылган лифт җиһазларын алмаштыру | данә | 4 | 2 | 0 |
| 6. Лифт шахталарын ремонтлау | данә | 0 | 0 | 0 |
| 7. Күпфатирлы йорттагы гомуми мөлкәткә караган подвал бүлмәләрен ремонтлау | мең кв. метр | 0 | 0 | 0 |
| 8. Фасадны ремонтлау | кв.м. | 6336,2 | 9114,5 | 6297.83 |
| 9. Фасадны җылыту | мең кв. метр | 0 | 0 | 6297.83 |
| 10. Күпфатирлы йортның фундаментын ремонтлау | мең куб метр | 0 | 0 | 0 |
| 11. Күпфатирлы йортка энергетика тикшерүләре үткәрү | данә | 0 | 0 | 0 |
| 12. Күп фатирлы йортларны техник инвентаризацияләү буенча эшләр башкару һәм техник паспортлар әзерләү | данә | 0 | 0 | 0 |
| 13. Күпфатирлы йортта подъездларны ремонтлау | мең кв. метр | 644,3 | 0 | 797.5 |
| 14. Күпфатирлы йортның янгыннан саклау системасын ремонтлау | мең кв. метр | 0 | 0 | 0 |
| 15. Төзелеш контролен тормышка ашыру | данә | 53 | 20 | 14 |
| 16. Проект документларына дәүләт экспертизасын эшләү һәм үткәрү | данә | 53 | 20 | 14 |
| 17. Күпфатирлы йортларда гомуми милек составында конструкцияләрне һәм инженерлык системаларын капиталь ремонтлау эшләрен башкарганда технологик һәм конструктив үзенчәлекләр, ремонтлана торган (алыштырыла торган) конструкцияләр һәм инженерлык системалары аркасында демонтажланган яки җимерелгән милек өлешләрен торгызу, шулай ук ремонт эшләре тәмамланганнан соң төзекләндерү | данә | 0 | 0 | 0 |
| 18. Индивидуаль җылыту пунктлары урнаштыру һәм алмаштыру |  | 50 | 10 | 0 |

Күпфатирлы йортларда капиталь ремонт үткәрү күләмнәре әлеге кыска вакытлы планга 2 нче кушымтада бирелгән.

## V. Күпфатирлы йортларны капиталь ремонтлауны өлешләп финанслау күләмнәрен нигезләү.

Планга кертелгән күпфатирлы йортларны капиталь ремонтлауны өлешләп финанслау күләмнәрен нигезләү Федераль законның 18 статьясындагы 3 өлеше нигезендә, кыска вакытлы планга кертелгән күпфатирлы йортлар исемлегеннән чыгып башкарыла.

Кыска сроклы планны өлешләп финанслауның минималь күләме Татарстан Республикасы бюджеты һәм җирле бюджетлар акчалары исәбеннән Федераль законның 18 статьясы белән билгеләнгән.

## VI. Ресурслар белән тәэмин итү

Кыска вакытлы планны финанслау чыганаклары булып Татарстан Республикасы бюджеты, җирле бюджет һәм күпфатирлы йорттагы милекчеләр акчалары тора.

2020 – 2022 елларда кыска вакытлы план чараларын финанслауның гомуми күләме, шул исәптән:

- Татарстан Республикасы бюджетыннан – 54125351,00 сум;

- Зәй муниципаль районы бюджетыннан – 47952000,00 сум;

- торак милекчеләреннән – 117619033,04 сум.

2020-2022 елларда

күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлауга финанс чаралары күләме

| № п/п | Күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау буенча хезмәт күрсәтүләр һәм (яки) эшләр исемлеге | Сумма, 2020 елга млн. сумнарда. | Сумма, 2021 елга млн. сумнарда. | Сумма, 2022 елга млн. сумнарда. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Түбәне ремонтлау, шул исәптән вентиляциясез түбәне вентиляцияле итеп үзгәртү, түбәгә чыгу җайланмалары көйләү | 10,4 | 9,4 | 20,69 |
| 2. | Йорт эчендәге электр, газ, су белән тәэмин итү, ташландык суларны агызу системаларын ремонтлау һәм алыштыру, шул исәптән торак биналарда урнашкан җылыту элементларын, шулай ук, йорт эчендәге инженерлык системаларында урнашкан механик, электр, санитар-техник җиһазларны ремонтлау һәм алыштыру, шул исәптән: | 19,0 | 1,6 | 29,83 |
| 2.1 | электр белән тәэмин итү | 4,1 | 1,6 | 4,43 |
| 2.2 | җылылык белән тәэмин итү | 8,5 | 0 | 16,6 |
| 2.3 | су белән тәэмин итү | 3,9 | 0 | 6,4 |
| 2.4 | Юынтык суларны чыгару | 3,3 | 0 | 2,4 |
| 3. | Индивидуаль җылыту пунктлары урнаштыру һәм алмаштыру | 28,4 | 5,8 | 0 |
| 4. | Коммуналь хезмәтләр күрсәтү өчен (җылылык энергиясе, кайнар һәм салкын су, электр энергиясе, газ бирү) кирәкле ресурсларны куллануны исәпкә алу буенча күмәк (гомумйорт) приборлар урнаштыру. | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Ресурсларны куллануны җайга салу узелларын һәм идарә узелларын урнаштыру | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Файдалану өчен яраксыз дип табылган лифт җиһазларын алыштыру | 6,8 | 5,6 | 0 |
| 6. | Лифт шахталарын ремонтлау | 0,3 | 0 | 0 |
| 7. | Күпфатирлы йорттагы гомуми мөлкәткә караган подвал биналарын ремонтлау | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Фасадны ремонтлау | 11,4 | 10,7 | 9,4 |
| 9. | Фасадны җылыту | 0 | 3,9 | 23,0 |
| 10. | Күпфатирлы йортның фундаментын ремонтлау | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Күпфатирлы йортка энергетика тикшерүләре үткәрү | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Күп фатирлы йортларны техник инвентаризацияләү буенча эшләр башкару һәм техник паспортлар әзерләү | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Күпфатирлы йорт подъездларын ремонтлау | 5,3 | 0 | 6,5 |
| 14. | Күпфатирлы йортның янгыннан саклау системасын ремонтлау | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Проект документларына дәүләт экспертизасын эшләү һәм үткәрү | 3,6 | 1,7 | 2,8 |
| 16. | Проект документларына дәүләт экспертизасын эшләү һәм үткәрү | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Төзелеш контролен гамәлгә ашыру | 1,3 | 0,6 | 1,4 |
| 18. | Күпфатирлы йортларда гомуми милек составында конструкцияләрне һәм инженерлык системаларын капиталь ремонтлау эшләрен башкарганда технологик һәм конструктив үзенчәлекләр, ремонтлана торган (алыштырыла торган) конструкцияләр һәм инженерлык системалары аркасында демонтажланган яки җимерелгән милек өлешләрен торгызу, шулай ук ремонт эшләре тәмамланганнан соң төзекләндерү | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Ресурсларны куллануны җайга салу узелларын урнаштыру (бары тик ТСЖ, ТК, ТТК яки башка махсуслаштырылган кулланучылар кооперативлары яисә күпфатирлы йортта биналарның милекчеләре акчалары хисабына гына, шул ук вакытта ресурсларны куллануны җайга салу төеннәрен урнаштыруны финанслау 2014 елдан 2019 елга кадәр кыска сроклы планнар һәм төзелгән шартнамәләр нигезендә) гамәлгә ашырыла | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Аларны урнаштыру 2017 елның 1 июненә кадәр гамәлгә ашырылган күпфатирлы йортларда коммуналь ресурсларны куллануны исәпкә алу буенча күмәк (гомумйорт) приборларны урнаштыру (алмаштыру) (бары тик ТСЖ, ТК, ТТК һәм башка махсуслаштырылган кулланучылар кооперативлары яки күпфатирлы йортта биналарның милекчеләре хисабына гына урнаштыру (алмаштыру)) | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Җилләтү шахталарын ремонтлау | 0,2 | 0 | 0 |
|  | Барысы: | 86,7 | 39,3 | 93,6 |

Капиталь ремонт үткәрүнең бәясен күрсәтеп, шул исәптән Фонд акчалары  исәбеннән, күпфатирлы йортлар исемлеге әлеге кыска вакытлы планга 1 нче кушымтада китерелгән.

## VII. Капиталь ремонт буенча эшләр, хезмәт күрсәтүләрнең иң чик бәясе

2020-2022 елларга күпфатирлы йортларда биналарның гомуми мәйданының 1 кв. метрына исәпләгәндә хезмәтләрнең һәм (яки) капиталь ремонт эшләренең чик бәясе 14 мең сум тәшкил итә.

Капиталь ремонт буенча хезмәтләрнең һәм (яки) эшләрнең чик бәясеннән артып китү, шулай ук хезмәт күрсәтүләргә һәм (яки) кыска сроклы планда каралмаган эшләргә түләү, капиталь ремонт өчен взносның минималь күләменнән артыграк түләнә торган күпфатирлы йорттагы биналарның милекчеләре хисабына гамәлгә ашырыла.

## VIII. Кыска вакытлы планны гамәлгә ашыру механизмы

Татарстан Республикасы Зәй муниципаль районы Башкарма комитеты:

күрсәтелгән вакыт чикләрендә өч елга муниципаль программаны гамәлгә ашыруның муниципаль кыска вакытлы планнарын формалаштыра һәм министрлыкка җибәрә;

министрлыкка муниципаль берәмлек тарафыннан финанс ярдәме күрсәтү шартларын үтәүне раслаучы норматив хокукый актларның күчермәләрен һәм башка документларны тапшыра;

торак законнары нигезендә, кыска вакытлы планда билгеләнгән күләмдә капиталь ремонт эшләрен финанслашуга җирле бюджет акчаларын күчерә;

региональ оператор белән килешү (шартнамә) нигезендә күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау буенча эшләргә техник заказ бирүче функцияләрен гамәлгә ашыра;

күпфатирлы йортка капиталь ремонт ясау чыгымнарының расланган сметасында каралмаган акчалардан файдалану, шулай ук аннан артып киткән очраклардан тыш, башкарылган эшләр актларын, капиталь ремонт эшләрен кабул итү актларын килештерә;

күпфатирлы йортларны капиталь ремонтлау буенча эшләр башкаруга бүлеп бирелгән акчаларның максатчан кулланылышын контрольдә тота;

министрлык тарафыннан билгеләнгән тәртиптә тиешле муниципаль берәмлек буенча кыска вакытлы планны гамәлгә ашыру максатларында мәгълүматлар базасын төзи һәм аны актуаль хәлдә тота (шул исәптән күпфатирлы йортлардагы торак һәм торак булмаган урыннар мәйданнары буенча белешмәләр);

министрлыкка һәм кыска вакытлы планны башка башкаручыларга дәүләт корпорациясе - торак-коммуналь хуҗалыкны реформалаштыруга ярдәм фондына хисапларны формалаштыру өчен кирәкле документларны һәм белешмәләрне тапшыра.

ТМШ, ТТК, ИК, идарәче оешмалар:

тикшерү актларын, капиталь ремонт буенча эшләр күләменә дефект ведомостьларын килештерәләр;

региональ оператор белән килешү (шартнамә) төзиләр, алар нигезендә ТСЖ, ТТК, ИК, ИО түләү документларын формалаштыралар һәм айлык түләүләрне тәэмин итәләр, региональ оператор счетына капиталь ремонт кертемнәре буенча милекчеләрнең түләүләре, шулай ук капиталь ремонт һәм пеня кертемнәрен түләү буенча бурычларны түләтү чараларын күрәләр;

проект документациясен килештерүне тәэмин итәләр;

Россия Федерациясе Торак кодексы нигезендә милекчеләргә капиталь ремонт башлану срогы, хезмәт күрсәтүләрнең һәм (яисә) эшләрнең кирәкле исемлеге һәм күләме, аларның бәясе, күпфатирлы йортта гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясауны финанслау тәртибе һәм чыганаклары турында тәкъдимнәрне һәм капиталь ремонт үткәрүгә бәйле башка тәкъдимнәрне җиткерәләр.

күпфатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясау мәсьәләләре буенча милекчеләр җыелышларын оештыралар;

капиталь ремонт объектларына кертүне гамәлгә ашыралар;

күпфатирлы йортларда капиталь ремонтның үз вакытында һәм сыйфатлы башкарылуын контрольдә тоталар, шулай ук капиталь ремонттан соң күпфатирлы йортларны файдалануга кабул итүдә капиталь ремонт тәмамланган объектларны тикшерү актларына һәм файдалануга тапшыру актларына кул кую хокукы белән катнашалар;

дефект ведомостьларын, күпфатирлы йортны капиталь ремонтлау буенча проект-смета һәм башкарма документацияне күпфатирлы йортны һәм аңа керүче инженерлык системаларын авариясез эксплуатацияләүнең билгеләнгән гарантия срогыннан да ким булмаган срокка саклыйлар.

Биналарның милекчеләре:

тикшерү актларын, капиталь ремонт буенча эшләр күләменә дефект ведомостьларын килештерәләр;

күпфатирлы йортларда капиталь ремонтның үз вакытында һәм сыйфатлы башкарылуын контрольдә тоту, шулай ук аларны капиталь ремонт тәмамланган объектларны тикшерү актларына һәм файдалануга тапшыру актларына кул кую хокукы белән кабул итүдә катнашалар.

Подряд оешмалары:

кыска сроклы план һәм подряд килешүендә билгеләнгән срокларда күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау буенча эшләрне башкаруны тәэмин итәләр;

КС-2, КС-3 формалары буенча башкарылган эшләр актларын формалаштыралар;

күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау буенча эшләр башкарганда төзелеш контролен гамәлгә ашыралар;

күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау буенча эшләрне сыйфатлы һәм үз вакытында башкару өчен җаваплылык тоталар;

объектны файдалануга тапшыруны тәэмин итәләр;

подряд килешүендә каралган башка эшләрне башкаралар.

Техник заказчылар:

проект документларын, шул исәптән сметаны әзерләүне һәм раслауны гамәлгә ашыралар;

күпфатирлы йортларны капиталь ремонтлаганда төзелеш контролен гамәлгә ашыралар;

башкарылган эшләрне кабул итүдә катнашалар, башкарылган эшләр актларын килештерәләр;

объектны кабул итүдә катнашалар, капиталь ремонт буенча эшләрне кабул итү комиссияләрен төзиләр, күпфатирлы йортны капиталь ремонтлау буенча эшләрне кабул итү комиссиясе актларын килештерәләр;

күпфатирлы йортлардагы гомуми милекне капиталь ремонтлау буенча эшләрне сыйфатлы һәм үз вакытында башкару өчен җаваплылык тоталар;

проект оешмасыннан проект документларын кабул итәләр;

күпфатирлы йортта гомуми милекне капиталь ремонтлау буенча күрсәтелгән хезмәтләрне һәм (яки) башкарылган эшләрне кабул итү актына кул куелганнан соң 10 көн эчендә әлеге күпфатирлы йорт белән идарә итүче затка күпфатирлы йортта гомуми милекне капиталь ремонтлау турында документларның күчермәләрен (шул исәптән проект-смета документларының, хезмәт күрсәтү һәм (яки) капиталь ремонт буенча эшләр башкару турында шартнамәләрнең күчермәләрен) һәм капиталь ремонт үткәрүгә бәйле башка документларны (финанс документларыннан тыш) тапшыралар;

законнарда каралган техник заказчының башка функцияләрен гамәлгә ашыралар.

Кыска вакытлы планны планлаштыру, үтәү, контрольдә тоту һәм мониторинглау "Торак фонды мониторингы" бердәм мәгълүмат продуктында гамәлгә ашырыла.

IX. Подрядчы оешмаларны сайлап алу.

Күпфатирлы йортта гомуми милекне капиталь ремонтлау буенча хезмәтләр күрсәтү һәм (яки) эшләр башкару өчен подрядчы оешмаларны сайлап алу Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 615нче карары белән расланган нигезләмәдә билгеләнгән тәртиптә төбәк операторы тарафыннан гамәлгә ашырыла.