Приложение№1

к Порядку утверждения краткосрочных

планов реализации Региональной

программы капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории

Республики Татарстан

Перечень многоквартирных домов на 2023 год, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан

| № п/п | Адрес МКД* | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД-всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома | Виды работ | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввода в эксплуатацию | Завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерарации | за счет средств местного бюджета | За счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений МКД |  | За счет иных источников |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. метров | кв. метров | кв. метров | человек | специальный счет/счет регионального оператора |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |  | рублей/кв.метр | рублей/кв.метр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 |

| 1 | г. Заинск, пр-т Победы д.1/08 | 1989 |  | 2014 | кирпичный | 9 | 3 | 7152,8 |  | 5783,3 | 5640,1 |  | 262 |  | счет регионального оператора |  | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения ремонт крыши, разработка и экспертиза ПСД, технадзор. |  | 8 267 616,70 | 1 936 308,45 | 2 186 178,80 | 4 145 129,45 | 0 | 1158 | 14000 | 31.10.23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | г. Заинск, пр-т Победы д.1/10 | 1993 |  | 2009 | кирпичный | 9 | 3 | 7561 |  | 5848,5 | 5773,8 |  | 255 |  | счет регионального оператора |  | Ремонт /замена лифтового оборудования. Разработка и экспертиза ПСД, технадзор. |  | 10 836 567,62 | 2 984 565,85 | 3 153 445,99 | 4 698 555,78 | 0 | 1434 | 14000 14000 | 31.10.23 |
| 3 | г. Заинск, пр-т Победы д.1/18 | 2000 |  | 2022 | кирпичный | 6 | 10 | 10016,2 |  | 8398,3 | 8348,3 |  | 361 |  | счет регионального оператора |  | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, разработка и экспертиза ПСД, технадзор. |  | 6 109 418,50 | 1 119 878,54 | 1 215 176,59 | 3 774 363,37 | 0 | 610 | 14000 | 31.10.23 |
| 4 | г. Заинск, ул. Тавлина, д.26 | 1998 |  | 2015 | панели | 5 | 6 | 7177,8 |  | 5192,6 | 5076,1 |  | 210 |  | счет регионального оператора |  | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, разработка и экспертиза ПСД, технадзор. |  | 4 711 917,37 | 927 686,62 | 1 006 629,76 | 2 777 600,99 | 0 | 657 | 14000 | 31.10.23 |
| 5 |  | г. Заинск, ул. Тавлина, д.30 |  | 1996 | 2011 | панели | 5 | 5 | 5753 | 4232,1 |  |  | 4051 |  | 175 |  | счет регионального оператора |  | Ремонт крыши, разработка и экспертиза ПСД, технадзор, | 3 501 864,14 | 635 607,79 | 689 695,96 | 2 176 560,39 | 0 | 609 | 14000 14000 | 31.10.23 |
| 6 |  | г. Заинск, ул. Жукова, д. 3 |  | 2007 | 2021 | панели | 5 | 3 | 3847,9 | 2862,8 |  |  | 2326,1 |  | 140 |  | счет регионального оператора |  | Ремонт крыши, разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | 3 472 459,54 | 630 270,69 630 270,69 630 270,69 | 683 904,69 | 2 158 284,16 | 0 | 903 | 14000 14000 | 31.10.23 |
| 7 |  | г. Заинск, ул. Казанская, д. 4 |  | 1977 | 2008 | кирпичный | 4 | 2 | 2276 | 1596,1 |  |  | 1332,7 |  | 145 |  | счет регионального оператора |  | Ремонт крыш, разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | 2 706 715,87 | 500 592,31 | 543 191,10 | 1 662 932,46 | 0 | 1190 | 14000 | 31.10.23 |
| 8 |  | г. Заинск, ул. Комсомольская, д. 63 |  | 1960 | 2021 | кирпичный | 2 | 2 | 718,4 | 620,5 |  |  | 620,5 |  | 27 |  | счет регионального оператора |  | Ремонт крыши, разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | 3 092 784,93 | 566 834,50 | 615 070,28 | 1 910 880,15 | 0 | 4308 | 14000 | 31.10.23 |
| 9 |  | г. Заинск, ул. Комсомольская, д. 67 а |  | 1970 | 2015 | кирпичный | 5 | 4 | 4576,9 | 3447 |  |  | 3287,1 |  | 134 |  | счет регионального оператора |  | Ремонт крыши, разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | 2 911 361,77 | 529 968,05 | 575 066,62 | 1 806 327,10 | 0 | 637 | 14000 | 31.10.23 |
| 10 |  | г. Заинск, ул. Ленина, д. 1а |  | 1971 | 2008 | кирпичный | 5 | 4 | 4461,6 | 3406,3 |  |  | 3273,4 |  | 169 |  | счет регионального оператора |  | Ремонт крыши, разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | 3 006 459,54 | 545 689,10 | 592 125,48 | 1 868 644,96 | 0 | 674 | 14000 | 31.10.23 |
| 11 |  | г. Заинск, ул. Рафикова, д. 10а |  | 1966 | 2009 | кирпичный | 4 | 3 | 2822,4 | 2000,6 |  |  | 1999,9 |  | 84 |  | счет регионального оператора |  | Ремонт крыши, разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | 2 833 215,08 | 527 954,82 | 572 882,07 | 1 732 378,19 | 0 | 1004 | 14000 | 31.10.23 |
| 12 |  | г. Заинск, ул. Строителей, д. 11 |  | 1990 | 2008 | панельный | 5 | 5 | 4927,7 | 3591,5 |  |  | 3419,4 |  | 209 |  | счет регионального оператора |  | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, разработка и экспертиза ПСД, технадзор | 3 288 187,61 | 630 097,58 | 683 716,85 | 1 974 373,18 | 0 | 668 | 14000 | 31.10.23 |
| 13 |  | г. Заинск, ул. Строителей, д. 9 |  | 1992 | 2016 | панельный | 5 | 5 | 5824 | 4109,8 |  |  | 4049,6 |  | 181 |  | счет регионального оператора |  | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, разработка и экспертиза ПСД, технадзор | 3 430 884,59 | 630 097,58 | 683 716,85 | 2 117 070,16 | 0 | 589 | 14000 | 31.10.23 |
| 14 |  | г. Заинск, ул. Энергетиков, д. 6 |  | 1962 | 2020 | кирпич | 3 | 4 | 2418,5 | 2067,8 |  |  | 1675,3 |  | 70 |  | счет регионального оператора |  | Ремонт крыши, разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | 2 788 704,14 | 545 689,10 | 592 125,48 | 1 650 889,56 | 0 | 1154 | 14000 | 31.10.23 |
| 15 |  | г. Заинск, ул. Энергетиков, д. 7 |  | 1962 | 2020 | кирпич | 4 | 2 | 1534,4 | 1264,9 |  |  | 1219,6 |  | 69 |  | счет регионального оператора |  | Ремонт крыши, разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | 2 690 182,31 | 566 834,50 | 615 070,28 | 1 508 277,53 | 0 | 1754 | 14000 | 31.10.23 |
| 16 |  | г. Заинск, ул. Юности, д. 5 |  | 1985 | 1985 | панельный | 3 | 2 | 1355,5 | 1285,5 |  |  | 1217 |  | 54 |  | счет регионального оператора |  | утепление фасада, разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | 5 093 055,93 | 937 154,27 | 1 016 903,07 | 3 138 998,59 | 0 | 3759 | 14000 | 31.10.23 |
| 17 |  | г. Заинск, ул. Юности, д. 7а |  | 1980 | 2017 | панельный | 3 | 2 | 2013,5 | 1317,7 |  |  | 1114,4 |  | 52 |  | счет регионального оператора |  | Ремонт крыши, разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | 2 823 142,93 | 515 253,67 | 559 100,13 | 1 748 789,13 | 0 | 1403 | 14000 | 31.10.23 |