Приложение№1

К Порядку  утверждения краткосрочных

планов реализации Региональной

программы капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Республики

Татарстан

Перечень многоквартирных домов на 2025 год, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан

| № п/п | Адрес МКД* | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД-всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома | Виды работ | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввода в эксплуатацию | Завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерарации | за счет средств местного бюджета | За счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений МКД |  | За счет иных источников |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. метров | кв. метров | кв. метров | человек | специальный счет/счет регионального оператора |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |  | рублей/кв.метр | рублей/кв.метр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 |
| 1 | г. Заинск, пр-кт. Нефтяников, д. 25 | 1961 | 2007 | кирпич | 3 | 2 | 1490,15 | 941,55 | 838,15 | 82 | счет регионального оператора | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт крыш, разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | 6448562,37 | 1326931,41 | 1403576,06 | 3718054,90 | 0 |  | 4327,46 | 14000 | 31.10.25 |
| 2 | г. Заинск, пр-т. Победы, д. 1/10 | 1993 | 2009 | кирпич | 9 | 3 | 7561,00 | 5848,50 | 5773,80 | 255 | счет регионального оператора | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт крыш, разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | 4271024,40 | 878855,80 | 929619,24 | 2462549,36 | 0 |  | 564,88 | 14000 | 31.10.25 |
| 3 | г. Заинск, пр-кт. Победы, д. 1/23 | 2000 | 2000 | кирпич | 9 | 1 | 4229,90 | 3338,50 | 3310,10 | 105 | счет регионального оператора | Ремонт крыши, ремонт/замена лифтового оборудования, разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | 2751950,83 | 776822,66 | 821692,57 | 1153435,60 | 0 |  | 650,59 | 14000 | 31.10.25 |
| 4 | г. Заинск, пр-кт. Победы, д. 28 | 1995 | 2011 | панели | 9 | 2 | 5243,20 | 4175,90 | 3849,30 | 194 | счет регионального оператора | Ремонт крыши, ремонт/замена лифтового оборудования, разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | 8729607,51 | 1796305,88 | 1900061,97 | 5033239,66 | 0 |  | 1664,94 | 14000 | 31.10.25 |
| 5 | г. Заинск, ул. Жукова, д. 11 | 1996 | 1996 | панели | 5 | 4 | 4526,60 | 3362,10 | 3362,10 | 151 | счет регионального оператора | ремонт крыши, разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | 3791850,88 | 780255,47 | 825323,67 | 2186271,74 | 0 |  | 837,68 | 14000 | 31.10.25 |
| 6 | г. Заинск, ул. Заводская, д. 10 | 1976 | 2009 | кирпич | 2 | 3 | 1575,70 | 907,50 | 867,70 | 58 | счет регионального оператора | ремонт крыши, разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | 2797578,20 | 575662,32 | 608913,06 | 1613002,82 | 0 |  | 1775,45 | 14000 | 31.10.25 |
| 7 | гг. Заинск, ул. Крупской, д. 8, корп. А | 2000 | 2011 | кирпич | 5 | 4 | 4265,33 | 3387,10 | 3199,70 | 149 | счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт крыш, разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | 9300329,40 | 1913744,28 | 2024283,70 | 5362301,42 | 0 |  | 2180,45 | 14000 | 31.10.25 |
| 8 | г. Заинск, ул. Ленина, д. 11 | 1960 | 2007 | кирпич | 2 | 2 | 903,00 | 625,00 | 514,70 | 38 | счет регионального оператора | ремонт крыши, разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | 3608640,38 | 742555,94 | 785446,58 | 2080637,86 | 0 |  | 3996,28 | 14000 | 31.10.25 |
| 9 | г. Заинск, ул. Ленина, д. 7 | 1960 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 734,20 | 628,70 | 590,10 | 47 | счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж. системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инж. системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения, Ремонт внутридомовой инж.системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши, разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | 2213492,95 | 2341346,12 | 6202195,67 | 2213492,95 | 0 |  | 14651,37 | 1400 | 31.10.25 |
| 10 | г. Заинск, ул. Ленина, д. 9 | 1960 | 2007 | кирпич | 2 | 2 | 904,20 | 626,10 | 626,10 | 23 | счет регионального оператора | ремонт фасада, ремонт крыши, разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | 4241251,66 | 872729,42 | 923138,98 | 2445383,26 | 0 |  | 4690,61 | 1400 | 31.10.25 |
| 11 | г. Заинск, ул. Медицинская, д. 36 | 1974 | 1974 | кирпич | 2 | 2 | 401,40 | 344,10 | 344,10 | 27 | счет регионального оператора | Ремонт крыши, разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | 3675222,31 | 756256,61 | 799938,62 | 2119027,08 | 0 |  | 9156,01 | 1400 | 31.10.25 |
| 12 | г. Заинск, ул. Рафикова, д. 2 | 1971 | 2009 | кирпич | 5 | 3 | 3239,20 | 2491,00 | 2404,60 | 131 | счет регионального оператора | Ремонт крыши, разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | 3629450,88 | 746838,15 | 789976,13 | 2092636,60 | 0 |  | 1120,48 | 1400 | 31.10.25 |
| 13 | г. Заинск, ул. Энергетиков, д. 4 | 1961 | 2008 | панели | 4 | 3 | 2820,90 | 2030,00 | 1901,40 | 106 | счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инж. системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инж. системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инж.системы водоотведения, разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | 7034073,00 | 1447412,93 | 1531016,66 | 4055643,41 | 0 |  | 2493,56 | 1400 | 31.10.25 |
| 14 | г. Заинск, пр-кт. Победы, д. 1/09 | 1982 | 2011 | панели | 5 | 17 | 15930,27 | 12942,62 | 11963,72 | 577 | счет регионального оператора | ремонт крыши, разработка и экспертиза ПСД, технадзор, | 26781905,22 | 4038235,53 | 4271487,31 | 18472182,38 | 0 |  | 1681,19 | 14000 | 31.10.24 |