Приложение№1

К Порядку  утверждения краткосрочных

планов реализации Региональной

программы капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории

Республики Татарстан

Перечень многоквартирных домов на 2023 год, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан

| № п/п | Адрес МКД* | Год |  |  | Материал стен |  | Количество этажей |  | Количество подъездов |  | Общая площадь МКД-всего |  | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана |  |  | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома |  | Виды работ | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений МКД |  | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений МКД |  | Плановая дата завершения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввода в эксплуатацию | Завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерарации |  | за счет средств местного бюджета | За счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений МКД |  | За счет иных источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв. метров |  | кв. метров | кв. метров |  | человек |  |  | специальный счет/счет регионального оператора |  |  | рублей |  | рублей |  | рублей | рублей | рублей |  |  | рублей/кв.метр |  | рублей/кв.метр |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  |
| 1 | г. Заинск, пр-т Победы д.1/08 | 1989 | 2014 | кирпичный |  | 9 |  | 3 |  | 7152,8 |  | 5783,3 |  |  | 5640,1 |  | 262 | счет регионального оператора |  | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения ремонт крыши, разработка и экспертиза ПСД, технадзор. |  |  | 8 684 789,56 |  | 1576337,53 | 1 710 478,76 | 5 397 973,27 |  | 0 | 1193,84 |  | 14000 |  | 31.10.23 |  |
| 2 | г. Заинск, пр-т Победы д.1/10 | 1993 | 2009 | кирпичный |  | 9 |  | 3 |  | 7561 |  | 5848,5 |  |  | 5773,8 |  | 255 | счет регионального оператора |  | Ремонт /замена лифтового оборудования. Разработка и экспертиза ПСД, технадзор. |  |  | 10 993 912,58 |  | 1 984 565,85 | 2 153 445,99 2 153 445,99 | 6 795 900,74 |  | 0 | 1348,43 |  | 14000 |  | 31.10.23 |  |
| 3 | г. Заинск, пр-т Победы д.1/18 | 2000 | 2022 | кирпичный |  | 6 |  | 10 |  | 10016,2 |  | 8398,3 |  |  | 8348,3 |  | 361 | счет регионального оператора |  | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, разработка и экспертиза ПСД, технадзор. |  |  | 6169940,95 |  | 1 119 878,54 | 1 215 176,59 | 3 834 885,82 |  | 0 | 299,15 |  | 14000 |  | 31.10.23 |  |
| 4 | г. Заинск, ул. Тавлина, д.26 | 1998 | 2015 | панели |  | 5 |  | 6 |  | 7177,8 |  | 5192,6 |  |  | 5076,1 |  | 210 | счет регионального оператора |  | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, разработка и экспертиза ПСД, технадзор. |  |  | 5111064,70 |  | 927 686,62 | 1 006 629,76 | 3 176 748,32 |  | 0 | 311,41 |  | 14000 |  | 31.10.23 |  |
| 5 | г. Заинск, ул. Тавлина, д.30 | 1996 | 2011 | панели |  | 5 |  | 5 |  | 5753 |  | 4232,1 |  |  | 4051 |  | 175 | счет регионального оператора |  | Ремонт крыши, разработка и экспертиза ПСД, технадзор, |  |  | 3 501 864,14 |  | 635 607,79 | 689 695,96 | 2 176 560,39 |  | 0 | 698,39 |  | 14000 |  | 31.10.23 |  |
| 6 | г. Заинск, ул. Жукова, д. 3 | 2007 | 2021 | панели |  | 5 |  | 3 |  | 3847,9 |  | 2862,8 |  |  | 2326,1 |  | 140 | счет регионального оператора |  | Ремонт крыши, разработка и экспертиза ПСД, технадзор. |  |  | 3 472 459,54 |  | 630 270,69 630 270,69 | 683 904,69 | 2 158 284,16 |  | 0 | 882,36 |  | 14000 |  | 31.10.23 |  |
| 7 | г. Заинск, ул. Казанская, д. 4 | 1977 | 2008 | кирпичный |  | 4 |  | 2 |  | 2276 |  | 1596,1 |  |  | 1332,7 |  | 145 | счет регионального оператора |  | Ремонт крыш, разработка и экспертиза ПСД, технадзор. |  |  | 2 758 000,00 |  | 500 592,31 | 543 191,10 | 1 714 216,59 |  | 0 | 1345,16 |  | 14000 |  | 31.10.23 |  |
| 8 | г. Заинск, ул. Комсомольская, д. 63 | 1960 | 2021 | кирпичный |  | 2 |  | 2 |  | 718,4 |  | 620,5 |  |  | 620,5 |  | 27 | счет регионального оператора |  | Ремонт крыши, разработка и экспертиза ПСД, технадзор. |  |  | 3 122 959,54 |  | 566 834,50 | 615 070,28 | 1 941 054,76 |  | 0 | 2597,52 |  | 14000 |  | 31.10.23 |  |
| 9 | г. Заинск, ул. Комсомольская, д. 67 а | 1970 | 2015 | кирпичный |  | 5 |  | 4 |  | 4576,9 |  | 3447 |  |  | 3287,1 |  | 134 | счет регионального оператора |  | Ремонт крыши, разработка и экспертиза ПСД, технадзор. |  |  | 2 919 844,85 |  | 529 968,05 | 575 066,62 | 1 814 810,18 |  | 0 | 744,79 |  | 14000 |  | 31.10.23 |  |
| 10 | г. Заинск, ул. Ленина, д. 1а | 1971 | 2008 | кирпичный |  | 5 |  | 4 |  | 4461,6 |  | 3406,3 |  |  | 3273,4 |  | 169 | счет регионального оператора |  | Ремонт крыши, разработка и экспертиза ПСД, технадзор. |  |  | 3 066 459,54 |  | 545 689,10 | 592 125,48 | 1 868 644,96 |  | 0 | 900,54 |  | 14000 |  | 31.10.23 |  |
| 11 | г. Заинск, ул. Рафикова, д. 10а | 1966 | 2009 | кирпичный |  | 4 |  | 3 |  | 2822,4 |  | 2000,6 |  |  | 1999,9 |  | 84 | счет регионального оператора |  | Ремонт крыши, разработка и экспертиза ПСД, технадзор. |  |  | 2 908 752,98 |  | 527 954,82 | 572 882,07 | 1 807 916,09 |  | 0 | 1052,61 |  | 14000 |  | 31.10.23 |  |
| 12 | г. Заинск, ул. Строителей, д. 11 | 1990 | 2008 | панельный |  | 5 |  | 5 |  | 4927,7 |  | 3591,5 |  |  | 3419,4 |  | 209 | счет регионального оператора |  | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, разработка и экспертиза ПСД, технадзор |  |  | 3 471 505,80 |  | 630 097,58 | 683 716,85 | 2 157 691,37 |  | 0 | 613,61 |  | 14000 |  | 31.10.23 |  |
| 13 | г. Заинск, ул. Строителей, д. 9 | 1992 | 2016 | панельный |  | 5 |  | 5 |  | 5824 |  | 4109,8 |  |  | 4049,6 |  | 181 | счет регионального оператора |  | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, разработка и экспертиза ПСД, технадзор |  |  | 3 471505,80 |  | 630 097,58 | 683 716,85 | 2 157 691,37 |  | 0 | 270,91 |  | 14000 |  | 31.10.23 |  |
| 14 | г. Заинск, ул. Энергетиков, д. 6 | 1962 | 2020 | кирпич |  | 3 |  | 4 |  | 2418,5 |  | 2067,8 |  |  | 1675,3 |  | 70 | счет регионального оператора |  | Ремонт крыши, разработка и экспертиза ПСД, технадзор. |  |  | 3 006 459,54 |  | 545 689,10 | 592 125,48 | 1 868 644,96 |  | 0 | 1149,29 |  | 14000 |  | 31.10.23 |  |
| 15 | г. Заинск, ул. Энергетиков, д. 7 | 1962 | 2020 | кирпич |  | 4 |  | 2 |  | 1534,4 |  | 1264,9 |  |  | 1219,6 |  | 69 | счет регионального оператора |  | Ремонт крыши, разработка и экспертиза ПСД, технадзор. |  |  | 3 122 959,54 |  | 566 834,50 | 615 070,28 | 1 941 054,76 |  | 0 | 1348,44 |  | 14000 |  | 31.10.23 |  |
| 16 | г. Заинск, ул. Юности, д. 5 | 1985 | 1985 | панельный |  | 3 |  | 2 |  | 1355,5 |  | 1285,5 |  |  | 1217 |  | 54 | счет регионального оператора |  | утепление фасада, разработка и экспертиза ПСД, технадзор. |  |  | 5 163 226,43 |  | 937 154,27 | 1 016 903,07 | 3 209 169,09 |  | 0 | 4176 |  | 14000 |  | 31.10.23 |  |
| 17 | г. Заинск, ул. Юности, д. 7а | 1980 | 2017 | панельный |  | 3 |  | 2 |  | 2013,5 |  | 1317,7 |  |  | 1114,4 |  | 52 | счет регионального оператора |  | Ремонт крыши, разработка и экспертиза ПСД, технадзор. |  |  | 2 838 776,43 |  | 515 253,67 | 559 100,13 | 1 764 422,63 |  | 0 | 1072,17 |  | 14000 |  | 31.10.23 |  |