Приложение№1

К Порядку  утверждения краткосрочных

планов реализации Региональной

программы капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Республики

Татарстан

Перечень многоквартирных домов на 2024 год, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан

| № п/п | Адрес МКД* | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД- всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома | Виды работ | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввода в эксплуатацию | Завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерарации | за счет средств местного бюджета | За счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений МКД | За счет иных источников |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. метров | кв. метров | кв. метров | человек | специальный счет/счет регионального оператора |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв.метр | рублей/кв.метр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | г. Заинск, пр-кт. Победы, д. 1/09 | 1982 | 2011 | панели | 5 | 17 | 15930,27 | 12942,62 | 11963,72 | 577 | счет регионального оператора | ремонт крыши, разработка и экспертиза ПСД, технадзор, | 12 379 055,22 | 1 817 323,95 | 1 922 294,06 | 8 639 437,21 | 0 | 777,07 | 14000 | 31.10.24 |
| 2 | г. Заинск, пр-кт. Победы, д. 26 | 1995 | 2012 | панели | 9 | 2 | 5060,30 | 3998,80 | 3903,40 | 181 | счет регионального оператора | Ремонт/замена лифтового оборудования разработка и экспертиза ПСД, технадзор, | 7 635 500,00 | 1 120 939,91 | 1 185 686,31 | 5 328 873,78 | 0 | 1058,9 | 14000 | 31.10.24 |
| 3 | г. Заинск, ул. Жукова, д. 7 | 2002 | 2002 | панель | 5 | 2 | 2408,20 | 1734,60 | 1523,23 | 80 | счет регионального оператора | Ремонт крыши разработка и экспертиза ПСД, технадзор | 2 500 586,00 | 367 101,91 | 388 306,02 | 1 745 178,07 | 0 | 1038,36 | 14000 | 31.10.24 |
| 4 | г. Заинск, ул. Заречная, д. 16 | 1998 | 2010 | панель | 5 | 4 | 4714,40 | 3429,00 | 3370,50 | 134 | счет регионального оператора | Ремонт крыши разработка и экспертиза ПСД, технадзор | 3 545 297,00 | 520 472,12 | 550 535,02 | 2 474 289,86 | 0 | 752,01 | 14000 | 31.10.24 |
| 5 | г. Заинск, ул. Ленина, д. 19а | 1970 | 1970 | кирпич | 4 | 2 | 5221,62 | 3252,50 | 1342,90 | 71 | счет регионального оператора | Ремонт крыши разработка и экспертиза ПСД, технадзор | 3 669 900,00 | 538 764,63 | 569 884,12 | 2 561 251,25 | 0 | 702,83 | 14000 | 31.10.24 |
| 6 | г. Заинск, ул. Ленина, д. 20 | 1959 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 730,80 | 623,90 | 623,90 | 31 | счет регионального оператора | Ремонт крыши, утепление фасада, усиление фундамента разработка и экспертиза ПСД, технадзор. | 7 760 605,00 | 1 139 306,12 | 1 205 113,37 | 5 416 185,51 | 0 | 10619,32 | 14000 | 31.10.24 |
| 7 | г. Заинск, ул. Ленина, д. 4 | 1960 | 1995 | кирпич | 2 | 2 | 731,10 | 630,50 | 630,50 | 30 | счет регионального оператора | ремонт крыши, утепление фасада разработка и экспертиза ПСД, технадзор | 5 360 265,00 | 786 920,95 | 832 374,15 | 3 740 969,90 | 0 | 7331,78 | 14000 | 31.10.24 |
| 8 | г. Заинск, ул. Ленина, д. 6 | 1960 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 726,90 | 626,20 | 626,20 | 25 | счет регионального оператора | ремонт крыши, утепление фасада, разработка и экспертиза ПСД, технадзор | 5 360 265,00 | 786 920,95 | 832 374,15 | 3 740 969,90 | 0 | 7374,14 | 14000 | 31.10.24 |
| 9 | г. Заинск, ул. М.Никифорова, д. 66 | 1979 | 2018 | кирпич | 5 | 8 | 7902,10 | 6088,06 | 5797,10 | 326 | счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения, разработка и экспертиза ПСД, технадзор, | 5 250 056,00 | 770 741,57 | 815 260,24 | 3 664 054,19 | 0 | 664,38 | 14000 | 31.10.24 |
| 10 | г. Заинск, ул. М.Никифорова, д. 75 | 2008 | 2008 | кирпич | 5 | 3 | 4790,80 | 3267,80 | 2202,20 | 124 | счет регионального оператора | Ремонт крыши разработка и экспертиза ПСД, технадзор | 3 806 324,00 | 558 792,54 | 591 068,86 | 2 656 462,60 | 0 | 794,5 | 14000 | 31.10.24 |
| 11 | г. Заинск, ул. Октябрьская, д. 9 | 1984 | 1984 | кирпич | 5 | 6 | 3686,00 | 2742,50 | 2742,50 | 128 | счет регионального оператора | Утепление фасада разработка и экспертиза ПСД, технадзор, | 1 976 305,00 | 290 134,13 | 306 892,51 | 1 379 278,36 | 0 | 536,16 | 14000 | 31.10.24 |
| 12 | г. Заинск, ул. Строителей, д. 10 | 1975 | 2008 | кирпич | 5 | 4 | 4470,20 | 3418,10 | 3354,70 | 171 | счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, разработка и экспертиза ПСД, технадзор | 8 473 709,00 | 1 243 994,31 | 1 315 848,44 | 5 913 866,25 | 0 | 1895,59 | 14000 | 31.10.24 |
| 13 | г. Заинск, ул. Строителей, д. 12 | 1991 | 1991 | кирпич | 5 | 9 | 7554,00 | 6157,80 | 5931,30 | 286 | счет регионального оператора | Утепление фасада разработка и экспертиза ПСД, технадзор, | 2 937 305,00 | 431 215,03 | 456 122,37 | 2 049 967,60 | 0 | 388,84 | 14000 | 31.10.24 |
| 14 | г. Заинск, ул. Энергетиков, д. 5 | 1963 | 2008 | кирпич | 4 | 4 | 2816,80 | 2036,90 | 1981,80 | 93 | счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведенияразработка и экспертиза ПСД, технадзор | 3 824 326,71 | 561 435,46 | 593 864,43 | 2 669 026,82 | 0 | 1356,61 | 14000 | 31.10.24 |
| 15 | г. Заинск, ул. Нефтяников, д. 28 | 1960 | 2020 | кирпич | 3 | 2 | 1075,5 | 935,4 | 903,1 | 43 | счет регионального оператора | Ремонт крыши, разработка и экспертиза ПСД, технадзор | 3 365 964,00 | 494 144,90 | 522 687,11 | 2 349 131,99 | 0 | 3129,67 | 14000 | 31.10.24 |
| 16 | г. Заинск, ул. Строителей, д. 4 | 1981 | 2022 | панели | 5 | 5 | 4394,9 | 3280,64 | 3177,62 | 156 | счет регионального оператора | Ремонт внутридомовой инж.системы теплоснабжения, разработка и экспертиза ПСД, технадзор | 5 806 428,00 | 852 420,52 | 901 657,02 | 4 052 350,46 | 0 | 1321,17 | 14000 | 31.10.24 |
| 17 | г. Заинск, ул. Энергетиков, д. 6 | 1962 | 2009 | кирпич | 3 | 4 | 2418,5 | 2067,8 | 1675,3 | 70 | счет регионального оператора | Утепление фасада разработка и экспертиза ПСД, технадзор | 6 528 802,00 | 958 469,61 | 1 013 831,60 | 4 556 500,79 | 0 | 2699,52 | 14000 | 31.10.24 |
| 18 | г. Заинск, ул. Энергетиков, д. 7 | 1962 | 2009 | кирпич | 4 | 2 | 1534,4 | 1264,9 | 1219,6 | 69 | счет регионального оператора | Утепление фасада разработка и экспертиза ПСД, технадзор | 5 466 905,13 | 958 469,61 | 1 013 831,60 | 4 556 500,79 | 0 | 3562,89 | 14000 | 31.10.24 |
| 19 | г. Заинск, ул. Энергетиков, д. 7 а | 1964 | 2008 | кирпич | 4 | 3 | 2705,8 | 1989,1 | 1989,1 | 87 | счет регионального оператора | Утепление фасада разработка и экспертиза ПСД, технадзор | 7 285 050,13 | 1 069 491,66 | 1 131 266,35 | 5 084 292,12 | 0 | 2692,38 | 14000 | 31.10.24 |